정보보호 컨설팅 기반 네트워크·웹 보안 강화 사업 제안서

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명 : 정보보호 컨설팅 기반 네트워크·웹 보안 강화 사업

Ⅱ. 추진 배경

사이트에서 보안 관리의 미비로 인한 침해 사고가 발생하였고, 이를 계기로 정보보호의 중요성을 절감하였습니다. 이에 따라 전문 보안업체와 협력하여 전반적인 보안 체계를 강화하고자 합니다.

Ⅲ. 사업의 필요성

본 사업은 최근 발생한 보안 침해 사고를 계기로, 네트워크 및 웹 서비스에 내재된 취약점을 사전에 점검하고 대응 체계를 정립하기 위해 필요합니다. 
기존 운영 환경에는 보안 프로세스가 충분히 내재화되지 않아 반복적이고 구조적인 대응이 어렵습니다. 전문 보안 컨설팅을 통해 장비별 설정 기준과 점검 체계를 수립하고, 일상적인 운영 속에서도 보안이 자연스럽게 유지될 수 있도록 기반을 마련하고자 합니다.

Ⅳ   진단 대상 장비 구성

① 본사 서버

| 장비 | 장비 대 수 | 점검대수 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 윈도우 | 16 | 3 | 각 부서별 PC, 관리자 PC |
| 웹 서버 | 1 | 1 | 인터넷 연계(대민용) |
| DNS 서버 | 1 | 1 | 인터넷연계(대민용) |
| DB 서버 | 1 | 1 | 데이터베이스 저장 처리 |
| 로그 서버 | 1 | 1 | 로그 저장 |
| DHCP 서버 | 1 | 1 | 각 부서별 PC 사설 IP 부여 |
| DB 백업 서버 | 1 | 1 | DB 백업 수행 |
| mail 서버 | 1 | 1 | 메일송수신(내부사용자용) |

② 지사 서버

| 장비 | 장비 대 수 | 점검대수 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 윈도우(PC용) | 10 | 3 | 각 부서별 PC, 관리자 PC |
| 웹 서버 | 1 | 1 | 인터넷 연계(대민용) |
| DNS 서버 | 1 | 1 | 인터넷 연계(대민용) |
| DB 서버 | 1 | 1 | 데이터베이스 저장 처리 |
| 로그 서버 | 1 | 1 | 로그 저장 |

③ 네트워크 장비

| 장비 | 장비 대 수 | 점검대수 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2 스위치 | 9 | 2 |  |
| L3 스위치 | 5 | 3 | 이중화 |
| 라우터 | 3 | 1 | 네트워크 간 연결 |

④ 정보보호시스템

| 장비 | 장비 대 수 | 점검대수 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| UTM(방화벽) | 3 | 2 | 로드밸런싱, 외/내부망 분리 |

Ⅴ. 제안요청 개요

| 구분 | 제안 요청 |
| --- | --- |
| 보안취약점 점검 (인프라, 웹페이지) | ○ 보안취약점 점검 수행 ○ 보안취약점 점검 보고서 작성 ○ 보안취약점 점검 결과 교육 및 기술이전 |
| 보안취약점 가이드라인 제작 | ○ 당행 운영장비 가이드라인 작성 - 서버, DBMS, 보안장비, 네트워크, 웹서버 ○ 어플리케이션 보안취약점 가이드라인 작성 - SQL 인젝션, XSS, CSRF 등 |
| 보안 운영 프로세스 내재화 | ○ 체크리스트 기반 운영 프로세스 설계 ○ 장비별 설정 기준 및 점검 체계 문서화 |

투입인력 / 일정 추가해야함

| 구분 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현황분석 |  |  |  |  |  |
| 본사 인프라 구축 및 요구사항 분석 |  |  |  |  |  |
| 취약점 분석 및 평가 |  |  |  |  |  |
| 사업 제안서 작성 |  |  |  |  |  |
| 지사 인프라 구축 및 요구사항 분석 |  |  |  |  |  |
| 산출물 제출 및 보고 |  |  |  |  |  |

Ⅵ. 제안요청 요구사항

요구사항 CSR-001 ~ CSR-005는 보안취약점 점검 계획, 수행, 결과보고서 작성, 가이드라인 작성, 개발자 보안 교육으로 구성됩니다. 각 항목은 필수 응답사항이며 컨설팅 성격의 요구조건을 포함합니다.

CSR-001

보안취약점 점검 일반사항
- 계획 수립, 수행 절차, 기술적 진단 항목, 담당자 교육 계획, 진단 결과 교육 수행 등

CSR-002

보안취약점 점검 계획 수립 및 수행
- 투입 인력 구성 및 역할 분담, 전자금융 기반시설 평가기준 활용

CSR-003

결과 보고서 작성
- 점검 결과 보고서 작성, 과정 및 산출물 정리, 주요 이슈 정리 및 보고

CSR-004

보안취약점 가이드라인 제작
- 운영 장비 및 어플리케이션에 대한 가이드라인 작성

CSR-005

보안 운영 프로세스 내재화
- 운영 장비 및 어플리케이션에 대한 가이드라인 작성

Ⅵ. 제안요청 요구사항

요구사항 고유번호 : CSR-001

| 요구사항 명칭 | 보안취약점 점검 일반사항 |
| --- | --- |
| 요구사항 분류 | 컨설팅 요구사항 |
| 응답수준 | 필수 |
| 정의 | 보안취약점 점검 일반사항 |
| 세부 내용 | ○ 계획 수립 및 수행 절차 제시 ○ 기술적 진단 항목 및 방법 명시 ○ 교육 및 산출물 포함 |
| 산출물 | 제안서 |

요구사항 고유번호 : CSR-002

| 요구사항 명칭 | 보안취약점 점검 계획 수립 및 수행 |
| --- | --- |
| 요구사항 분류 | 컨설팅 요구사항 |
| 응답수준 | 필수 |
| 정의 | 점검 계획 수립 및 수행 |
| 세부 내용 | ○ 인력 구성 및 역할 정의 ○ 수행 계획 수립 ○ 주요정보통신기반시설 기준 적용 |
| 산출물 | - |

요구사항 고유번호 : CSR-003

| 요구사항 명칭 | 결과 보고서 작성 |
| --- | --- |
| 요구사항 분류 | 컨설팅 요구사항 |
| 응답수준 | 필수 |
| 정의 | 보안취약점 결과보고서 작성 |
| 세부 내용 | ○ 결과 보고서 및 주요 이슈 정리 |
| 산출물 | 상세보고서 |

요구사항 고유번호 : CSR-004

| 요구사항 명칭 | 보안 가이드라인 제작 |
| --- | --- |
| 요구사항 분류 | 컨설팅 요구사항 |
| 응답수준 | 필수 |
| 정의 | 보안 기준 문서화 |
| 세부 내용 | ○ 서버, DBMS, 웹 등 장비별 기준 마련 |
| 산출물 | - |

요구사항 고유번호 : CSR-005

| 요구사항 명칭 | 보안 운영 프로세스 내재화 |
| --- | --- |
| 요구사항 분류 | 컨설팅 요구사항 |
| 응답수준 | 필수 |
| 정의 | 보안 운영 체계 내재화 |
| 세부 내용 | ○ 체크리스트 기반 운영 프로세스 설계 ○ 장비별 설정 기준 및 점검 체계 문서화 ○ 로그 분석, 취약점 진단, 이상 트래픽 탐지 등이 정기적 일정 |
| 산출물 | 운영 기준서, 체크리스트 |