- 제 안 요 청 서

| - 사 업 명 | - 유기견 성향 분석 기반 추천 서비스 구축 사업 및 정보보호 체계 강화사업 |
| --- | --- |
| - 주관기관 | - 딩동독 |

- 2026. 6.

| - 사 업 담당자 | - 딩동독 | - 팀장 | - 서서울 | - TEL)02-3234-5555 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 부팀장 | - 윤철민 | - TEL)02-3234-5556 |

목차

Ⅰ. 사업 개요	4

1. 사 업 명	4

2. 사업기간 : 계약체결일로부터 2026년 7월 16일까지	4

3. 사업금액 : 35,000,000원(부가세 포함)	4

4. 추진배경 및 필요성	4

5. 사업 범위	6

1) 인프라 구축 및 보안 시스템 고도화	6

2) 보안 취약점 정밀 진단 및 모의해킹	6

3) 보안 관제 대응력 강화 및 산출물 관리	7

6. 기대효과	7

7. 주관부서 및 담당자	7

Ⅱ. 시스템 현황	8

1. 진흥원 시스템 주요 현황	8

1) 정보시스템 현황	8

2) 세부목록의 열람	8

Ⅲ. 사업 추진방향	9

1. 추진 목표	9

1) 목표 지향성	9

2) 사업 추진 목표	9

2. 추진 체계 및 역할	10

1) 사업 추진 체계	10

2) 조직별 주요 역할	10

3. 추진 일정	11

Ⅳ 제안요청 내용	11

Ⅰ. 사업 개요

1. 사 업 명

유기견 성향 분석 기반 추천 플랫폼 구축 및 정보보호 체계 강화 사업

2. 사업기간

계약체결일로부터 2026년 7월 16일까지

3. 사업금액

35,000,000원(부가세 포함)

4. 추진배경 및 필요성

사이버 보안 위협의 지속적인 증가 및 대응 필요

최근 웹 서비스를 대상으로 한 개인정보 유출, 계정 탈취, 랜섬웨어 및 웹 취약점 공격이 고도화·지속화되는 추세임

서비스 운영 기업은 회원정보, 이용정보, 각종 신청 데이터 등 중요 자산을 보유하고 있어 보안 사고 발생 시 서비스 신뢰도 하락 및 심각한 개인정보 유출 피해로 이어질 수 있음

보안 관련 법적 규제 준수 및 안정적 인프라 요구

서비스 운영 기업은 회원정보, 이용정보, 각종 신청 데이터 등 중요 자산을 보유하고 있어 보안 사고 발생 시 서비스 신뢰도 하락 및 심각한 개인정보 유출 피해로 이어질 수 있음

고객 서비스 가입자 및 이용자 증가에 대비하여 대규모 트래픽을 수용할 수 있는 안정적인 서버·네트워크 환경 구축과 체계적인 침해사고 대응 지침 수립이 시급함

통합 보안 체계 구축을 통한 안전한 운영 환경 마련

인프라 구축 초기 단계부터 웹 취약점 진단, 모의해킹, 인프라 보안 점검을 병행하여 잠재적 보안 위협을 선제적으로 제거하고자 함

WAF(웹 방화벽) 및 SIEM(통합보안관제시스템) 기반의 다층 방어·통합 관제 체계를 수립하여 실시간 위협 탐지 및 침해사고 대응 역량을 극대화하고자 함

딩동독(DingDongDog!) 플랫폼의 핵심 데이터 보호 및 신뢰성 확보

딩동독 플랫폼은 사용자의 성향 정보를 기반으로 유기견을 추천하고 입양 신청을 지원하는 서비스로, 회원정보, 입양 신청정보, 보호소 정보, 유기견 정보 및 성향 분석 데이터를 처리하고 있음

본 사업을 통해 회원정보와 입양 관련 데이터를 안전하게 보호하고 서비스 무결성을 확보하는 것을 최우선 과제로 수행함

네트워크 망 분리, 접근통제, 웹 공격 차단 및 실시간 보안관제 체계를 구축하여 외부 위협으로부터 서비스를 보호하고자 함

정기적인 취약점 진단, 모의해킹, 보안 점검을 통해 보안 취약요소를 지속적으로 개선하고 이용자가 안심하고 사용할 수 있는 안정적인 플랫폼 운영 환경을 마련하고자 함

입양 신청 과정에서 수집되는 개인정보와 보호소 데이터를 안전하게 관리하기 위하여 개인정보 보호체계를 강화하고 접근권한을 최소화하고자 함

5. 사업 범위

1) 인프라 구축 및 보안 시스템 고도화

WEB/WAS/DB 구축

안정적인 서비스 제공을 위한 WEB, WAS, 데이터베이스(DB) 인프라 환경 설계 및 구축

WAF 구축

웹 애플리케이션 취약점 공격 방어 및 악성 트래픽 차단을 위한 웹 방화벽(WAF) 설치 및 정책 최적화

SIEM 구축

이기종 보안 장비 및 시스템 로그의 효율적인 통합 관리와 실시간 모니터링을 위한 통합보안관제시스템(SIEM) 구축

2) 보안 취약점 정밀 진단 및 모의해킹

서버 보안 점검

주요 운영 서버(OS)의 계정 관리, 서비스 관리, 파일 및 디렉토리 권한 등 전반적인 보안 설정 점검 및 취약점 도출

네트워크 보안 점검

네트워크 장비의 접근 제어, 구성 오류, 불필요한 프로토콜 활성화 여부 등 네트워크 인프라 보안성 검증

웹 취약점 진단

웹 애플리케이션 및 주요 웹 서비스 대상 주요 취약점(OWASP Top 10, 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 등) 진단

모의해킹 수행

외부 공격자 관점에서 시나리오 기반의 실전 모의 침투를 수행하여 내부 망 침입 및 데이터 유출 가능성 검증

3) 보안 관제 대응력 강화 및 산출물 관리

공격 탐지 시나리오 작성

최신 보안 위협 및 기관 환경을 반영한 탐지 규칙(Rule) 정의 및 SIEM 연동용 실시간 공격 탐지 시나리오 개발

최종 결과 보고서 작성

구축 결과, 취약점 진단 및 모의해킹 수행 결과, 개선 조치 방안 등을 종합한 최종 결과 보고서 및 산출물 제출

6. 기대효과

안정적인 WEB/WAS/DB 및 보안 인프라 구축을 통한 서비스 가용성 확보

서버, 네트워크, 웹 서비스 전 계층의 취약점 정밀 진단 및 선제적 보안 위협 제거

실전 시나리오 기반 모의해킹 수행을 통한 침해 사고 예방 및 외부 공격 대응력 강화

WAF 및 SIEM 구축, 공격 탐지 시나리오 적용을 통한 실시간 고도화된 보안 관제 체계 확립

정밀 구축·진단 결과 기반의 최종 결과 보고서 자산화를 통한 지속 가능한 보안 표준 가이드 정립 및 대외 신뢰도 제고

7. 주관부서 및 담당자

사업 주관부서 : 딩동독 정보보안팀

담당자 및 연락처 : 김루트 주임(Tel 042-719-4147, Fax 042-719-4049)

Ⅱ. 시스템 현황

1. 진흥원 시스템 주요 현황

1) 정보시스템 현황

가. 전체 정보통신망 구성도

나. 정보시스템 현황(※ 신규 정보화 구축 사업으로 인해 일부 변경될 수 있음)

| - 구분 | - 수량 |  |  |  |  |  | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 합계 | - 서버 | - DBMS | - 통신장비 | - 보안장비 | - 관리PC |  |

2) 세부목록의 열람

네트워크 구성도, 정보시스템 세부사항은 “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영지침 제17조”에 따라 보안서약서 제출 후 사업담당자의 입회하에 열람 가능

분야별 평가 세부결과(점수) 및 지적(미흡)사항, 개선사항(실적) 등 세부내역은 “국가 사이버보안 기본지침 제71조”에 의거 비공개 대상 정보로 지정·관리됨에 따라 보안서약서 제출 후 사업담당자의 입회하에 열람 가능

Ⅲ. 사업 추진방향

1. 추진 목표

1) 목표 지향성

가. 기관 목표

나. 국정과제-국민의 안전과 보편적 삶의 질 제고를 위한 ‘AI 기본사회’ 실현

(과제목표) AI 안전·신뢰 확보를 통해 국민이 AI를 안심하고 이용할 수 있는 기반 마련

(주요내용)AI로 지능화된 사이버위협에 효과적 대응을 위해 정보보호 제도 개편, AI기반 보안 시스템 구축 등 추진

2) 사업 추진 목표

국정원 「사이버보안 관리실태 평가」 등급 최고수준 회복(보통 → 우수 등급)진화하는 사이버 보안 위협으로부터 진흥원 정보시스템 보호

2. 추진 체계 및 역할

1) 사업 추진 체계

추후 작성 예정

2) 조직별 주요 역할

| - 조직명 | - 주요역할 | - 참여부서명 |
| --- | --- | --- |
| - 총괄책임자 | - 사업 총괄 관리 | - 정보보안담당관 |
| - 프로젝트관리자(PM) | - 프로젝트 승인 및 주요 의사결정 - 업무부서 간 주요업무 협의사항 결정 - 통합 사업관리 및 변화관리 총괄 | - 정보보안팀 |
| - 외부 유관기관 | - 사업 보안성 검토 및 주요사항 자문 | - 산림디지털담당관실 |
| - 프로젝트관리팀 | - 통합 사업관리 및 요구사항 실적 관리 - 품질관리 및 보안 요구사항 관리 | - 정보보안팀 |
| - 용역수행팀 | - 취약점 진단 및 조치, 모의훈련 - 국정원 사이버보안 실태평가 지원 - 정보보안 교안 제작 및 교육수행 - 개인정보보호 정비 지원 - 데이터안심구역을 위한 데이터 활용 과제 발굴 - ISO27001·ISO27701 인증 지원 | - 주관사업자(외부전문업체) |

3. 추진 일정

| - 사업추진내용 | - 추진일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - W |  |  |  |  | - W+1 |  |  |  |  | - W+2 |  |  |  |  | - W+3 |  |  |  |  | - W+4 |  |  |  |  | - W+5 |  |  |  |  | - W+6 |  |  |  |  |
| - - 착수 및 최종보고, 검수 | - ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ★ |  |  |  |  |

※ 상기 일정은 사업수행 효율화를 위해서 사업자와 고객 간 협의를 통해 조정 가능함

Ⅳ 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

1) 본 제안요청서는 「2026년 정보보안 관리강화 컨설팅」 사업으로한국산림복지진흥원의 요구사항을 충분히 검토한 후 제안하여야 한다.

2) 제안서에는 사업계획과 제안요청 제반사항에 대해 제안사의 추진전략, 추진계획 및 이행방안 등이 구체적으로 명확하게 제안하여야 한다.

3) 본 사업에 대한 이해 하에 과업을 진행하여야 하며, 제안요청서에서추구하는 목표를 달성하기 위해 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진방안과 제안사의 역할을 명확하게 제안해야 한다.

2. 요구사항 요약표

| - 구 분 | - 설 명 | - 요 구 - 사항수 |
| --- | --- | --- |
| - 컨설팅 요구사항 - (CSR, Consulting Requirement) | - 사업 수행을 위해 필요한 컨설팅 수행 범위, 내용, 절차 등 요건에 대한 요구사항 | - 5 |
| - 보안 요구사항 - (SER, Security Requirement) | - 사업 수행 중 보안 준수를 위한 요구사항 | - 3 |
| - 품질 요구사항 - (QUR, Quality Requirement) | - 사업 수행 중 또는 완료 후에 컨설팅 결과에 대한 품질과 하자보수에 대한 요구사항 | - 2 |
| - 제약사항 - (COR, Constraints Requirement) | - 사업 수행을 위해 사전에 파악된 기술, 내외부 규제 등의 제약 사항 | - 3 |
| - 프로젝트 관리 요구사항 - (PMR, Project Management Requirement) | - 사업수행조직, 프로젝트 관리방법론, 일정계획, 사업추진계획서 작성 요구사항, 요구사항 추적 및 성과관리에 관한 요건을 기술한 것 | - 11 |
| - 프로젝트 지원 요구사항 - (PSR, Project Support Requirement) | - 앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자·유지관리, 프로젝트 팀원 요구사항 | - 3 |

3. 요구사항 목록

| - 요구사항 분류 | - 요구사항 - 고유번호 | - 요구사항 명칭 |
| --- | --- | --- |
| - 컨설팅 요구사항 - (CNR) | - CNR-001 | - 국가정보원 현장실사 대비 지원 |
|  | - CNR-002 | - 정보보안 업무 환경 개선 |
|  | - CNR-003 | - 정보시스템 및 웹서비스 취약점 진단 및 조치 |
|  | - CNR-004 | - 사이버위기 대응 모의훈련 수행 |
|  | - CNR-005 | - 정보보안 교육 |
|  | - CNR-006 | - 개인정보보호 정비 지원 |
|  | - CNR-007 | - 데이터안심구역을 위한 미개방 데이터 발굴·정비 및 활용과제 도출 |
|  | - CNR-008 | - ISO27001·ISO27701 인증 지원 |
| - 보안 요구사항 - (SER) | - SER-001 | - 보안규정 준수 |
|  | - SER-002 | - 원격지 사업장 보안요건 |
|  | - SER-003 | - 개인정보 처리 업무위탁 계약 |
| - 품질 요구사항 - (QUR) | - QUR-001 | - 품질관리 공통사항 |
|  | - QUR-002 | - 프로세스 품질관리 방안 제시 |
| - 제약사항 - (COR) | - COR-001 | - 정보화사업 적용지침 준수 |
|  | - COR-002 | - 동해, 독도표기(한글·영문) |
|  | - COR-003 | - 지식재산권 보호 |
| - 프로젝트 관리 - 요구사항(PMR) | - PMR-001 | - 전문업체 참여 및 상호협력 |
|  | - PMR-002 | - 인력 구성 및 관리 |
|  | - PMR-003 | - 작업장소 등 |
|  | - PMR-004 | - 작업장소 방역 관리 |
|  | - PMR-005 | - 사업수행계획서 작성 및 제출 |
|  | - PMR-006 | - 과업관리 |
|  | - PMR-007 | - 일정관리 |
|  | - PMR-008 | - 주간/월간 보고 |
|  | - PMR-009 | - 산출물 관리 |
|  | - PMR-010 | - 위험 및 이슈관리 |
|  | - PMR-011 | - 검사 및 검수 |
| - 프로젝트 지원 - 요구사항(PSR) | - PSR-001 | - 하자보수 |
|  | - PSR-002 | - 기밀보안 비상대응 지원 |
|  | - PSR-003 | - 사업수행 관리사항 지원 |

- ※ 사업 내용 변경 시 상호 협의해 결정, 제안사의 추가 요구사항은 별도 표시

4. 요구사항 상세

1) 컨설팅 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 국가정보원 현장실사 대비 지원 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 사이버보안 실태평가 준비 지원 |
|  | - 세부 - 내용 | - 전년도 평가 결과 분석 및 개선대책 마련 - 자체평가(2회)를 통한 개선대책 이행 실적 점검 - - 기술적 보안에 대한 실질적 검증을 위한 포트 스캔 수행 및 조치 지원 포함 - 금년 국정원 주관 사이버보안 실태평가 지표별 증빙자료 작성 지원 - 국정원 평가 및 산림청 정보보안 감사 미흡 사항에 대한 조치 지원 |
| - 산출정보 |  | - 평가 개선대책 보고서, 자체평가 결과 보고서(개선대책 이행실적 포함) |
| - 관련요구사항 |  | - 관련부서와의 업무 협의 및 조치 요청 등 대응 |
| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 정보보안 업무 환경 개선 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 진흥원 주요 정보보안 업무 개선 조치 |
|  | - 세부 - 내용 | - 정보보안 기본지침 및 매뉴얼 제·개정 - - 외부 정보보안 관련 법령 개정사항 및 내부 여건 변화 등 확인 후 지침 개정안 제시 - * 2026. 5. 개정된 국가 사이버보안 기본지침의 내용 반영 - - 재해·재난 대비 정보시스템 운영·관리업무 연속성 확보 방안 수립 - 정보시스템 업무 연속성 영향평가 절차 개선 및 영향평가 실시 - 정보화 용역업체 보안관리 - - 현장 보안점검 실시(’26년 5월기준 3개 업체) - - 서면점검 결과(증빙자료 등) 검토 후 관련부서로 보완 요청 등 대응 - 소속기관(9개소) 정보보안 감사 지원 및 평가 적정성 점검 등 |
| - 산출정보 |  | - 지침 및 매뉴얼 제‧개정(안), 신구조문 대비표 - 용역업체 보안점검 결과서, 소속기관 정보보안 감사 결과서 |
| - 관련요구사항 |  | - 관련부서와의 업무 협의 및 조치 요청 등 대응 |
| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 정보시스템 및 웹서비스 취약점 진단 및 조치 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 정보시스템 및 웹서비스 취약점 분석 및 조치 |
|  | - 세부 - 내용 | - 취약점 진단 도구를 활용한 진흥원 정보시스템 보안 진단 - - 서버, 보안장비, 네트워크 장비, 관리용 PC 등에 대하여 진흥원이 - 요구하는 진단 기준을 충족하여 취약점 점검 수행 - - 취약점 진단 항목에 대한 위험도 정의 - 웹 서비스 취약점 진단을 위한 모의해킹 수행 - * OWASP, 전자정부 서비스 웹 취약점 표준 점검 항목 등 준용 - 취약점 조치방안 도출 및 기술지원(세부 문의사항 대응 등) - 취약점 조치 완료 여부에 대한 이행 진단(점검) 실시 |
| - 산출 정보 |  | - 취약점 점검 결과(이상 없음 또는 조치 결과) 확인서 |
| - 관련 요구사항 |  | - 관련부서와의 업무 협의 및 조치 요청 등 대응 |
| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-004 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 사이버위기 대응 모의훈련 수행 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - DDoS 대응 훈련 및 전직원 대상 해킹메일 대응훈련 수행 |
|  | - 세부 - 내용 | - 전 직원 대상 해킹 메일 대응훈련 시행 및 수준 측정 - - 생성형 AI활용 훈련용 메일 제작 - * 생성형 AI 활용 시 승인받지 않은 개인정보 및 비공개 정보 입력은 금지하며, 기관 보안정책을 준수하여야 함. - - 전 직원 대상 훈련 메일 발송 및 교육진행(총 2회) - - 진흥원 해킹메일 훈련점수 산정 기준에 따른 측정(추후 제공) - 개인정보 침해사고 상황을 가정한 시나리오 기반 도상훈련 실시 - 개인정보 처리시스템 대상 전산망 침투 대응훈련 수행 - - (공격조) 망 분리 규칙 위반 사항 및 침투 가능 여부 - - (방어조) 침투 시도 탐지·대응, 재발 방지 대책 강구 - 진흥원 대표홈페이지 대상으로 DDoS 대응훈련 - - 애플리케이션 계층 공격, 프로토콜 공격, 볼륨(증폭) 공격을 포함해DDoS 공격 유형별로 훈련을 실시 - - 보안장비별 차단 현황 및 홈페이지 지연 여부 점검 |
| - 산출 정보 |  | - 사이버 위기 대응훈련 계획서 및 결과 보고서 |
| - 관련 요구사항 |  | - 관련부서와의 업무 협의 및 조치 요청 등 대응 |
| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-005 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 정보보안 교육 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 정보보안 교육 |
|  | - 세부 - 내용 | - (임직원) 내부 현안 반영한 교안을 제작하여 소집교육 및 온라인(영상회의) 방법으로 병행하여 교육을 실시하고, 미참석자 보충교육을 위해 교육 진행 시 동영상으로 촬영할 수 있도록 기술지원 - * 교안의 반영할 내부 현안은 협의 후 작성하고, 작성 시 필요한 내부 현안 자료는 진흥원에서 제공 - 정보보안 의식 고취를 위한 홍보방안 제시 혹은 홍보물 제작 |
| - 산출정보 |  | - 교육 계획서 및 결과보고서, 강의 교안, 정보보안 홍보물 |
| - 관련요구사항 |  | - 내부 정보보안 인식수준 측정(인터뷰, 설문 등)을 통한 맞춤형 교안 제시 |
| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-006 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 개인정보보호 정비 지원 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 개인정보보호 정비 지원 |
|  | - 세부 - 내용 | - 개인정보 흐름도 제작 - - 시스템/업무별 개인정보 처리 흐름 분석 - - 법적 요구사항 대비 처리 단계별 적정성 검토 등 - 개인정보 접속기록 솔루션 정비 - - 기존 접속기록 솔루션 구성 및 운영현황 분석 - - 접속기록 수집 항목 적정성 검토 (ID, 접속일시, IP 등) - - 이상행위 탐지 및 모니터링 체계 점검 - - 로그 위변조 방지 및 보관 정책 검토 - - 개인정보 접속기록 솔루션 개선조치 및 고도화 방안 도출 |
| - 산출정보 |  | - 개인정보 흐름도, 개인정보 흐름 기반 위험요소 도출 보고서, 접속기록 관리 현황 진단 보고서, 솔루션 개선/고도화 방안 보고서 등 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-007 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 데이터안심구역을 위한 미개방데이터 발굴·정비 및 활용 과제 도출 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 데이터안심구역을 위한 미개방데이터 발굴·정비 및 활용 과제 도출 |
|  | - 세부 - 내용 | - 진흥원 보유 데이터베이스 기반 미개방데이터 전수조사 - - 기관 내 부서별 보유 데이터 현황 조사(비정형·정형 데이터 포함) 및 목록화 - - 데이터 유형, 보유 형태, 민감도 등 분류체계 수립 - 민간이 활용가능한 AI 친화·고가치 데이터 발굴 및 표준화·정제 - - 민감정보, 비식별화 가능 여부 검토 및 정책·연구·민간이 - 활용가능한 데이터 후보군 도출 - - 데이터 개방 및 제공이 필요할 경우 데이터(파일/API) 생성 또는 현행화 지원 - - 데이터 정제(결측치, 오류값 등), 품질개선 및 향후 데이터안심구역 - 환경에 적합한 형태로 적재 |
| - 산출정보 |  | - 미개방데이터 발굴 및 정비 등 추진계획 보고서, 진흥원 보유 데이터 전수조사 결과보고서, 활용 가치가 높은 데이터 발굴 및 적재(20건), 발굴 데이터 중 민간 연계 방안 및 협업 모델 추진계획 보고서, 관련 결과보고서, 발굴된 데이터를 활용한 민간 사업화 사례 발굴(1건) |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 컨설팅 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - CNR-008 |
| - 요구사항 명칭 |  | - ISO27001·ISO27701 인증 지원 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - ISO27001·ISO27701 인증 지원 |
|  | - 세부 - 내용 | - 인증심사에 필요한 제반 행정사항 지원 - - 인증심사 관련 신청서, 운영명세서 작성 등 - - 그 외 인증 신청과 관련된 기타 필요 문서 작성 지원 - 인증 본심사 수검 및 미비사항에 대한 보완 - - 발견된 조치사항에 대한 개선사항 도출 - - 조치 계획서 작성 지원 * 과업 완료 후 인증 심사 수검시에도 무상지원 - 인증 심사를 위한 최종범위 산정은 별도 논의 후 결정할 수 있음 |
| - 산출정보 |  | - 내부심사 계획서 및 결과보고서 |
| - 관련요구사항 |  | - 운영명세서, 인증 심사 계획서 및 결과보고서, 미비사항 조치 계획서 |

- 2) 보안 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 보안 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - SER-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 보안규정 준수 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 정보화사업의 물리적, 기술적, 관리적 보안관리 |
|  | - 세부 - 내용 | - 수행사는 다음의 보안규정을 준수하여 사업을 수행해야 함 - 『국가 사이버보안 기본지침』 - 『국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인』 - 『진흥원 정보보안 기본지침』 - 『진흥원 정보화 용역사업 보안관리 매뉴얼』 - 『진흥원 정보화사업 수행업체 보안 준수사항』([붙임2]) - 수행사는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 보안을 준수하여야 함 - 대표자 및 투입하는 모든 인원에 대하여 별도 양식에 의한 보안서약서 제출 - 사업종료 후 용역관련 제반자료를 일체 보관하지 않는다는 대표명의 확약서 제출 - 정보보안 책임자와 담당자를 지정하여 자체적으로 보안을 관리하여야 함 - 수행사는 진흥원 보안담당자 또는 정보화사업담당자가 매월 실시하는 보안교육을 이수하여야 함 - 수행사는 진흥원 보안담당자 또는 정보화사업담당자가 매월 실시하는 보안점검에 적극 협조해야 하며, 점검과정에서 보안위반사항이 확인될 시 경위를 확인하고, 재발방지대책을 마련하여 이행하여야 함 - 비인가자가 로그를 수정ㆍ삭제 할 수 없도록 로그 관리기준 강화대책을 마련하여 수행하여야 함 - 생성된 문서의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책과 개인정보보호 대책을 마련 및 시행하여야 함 - 자료 유통 시 진흥원에서 승인한 경로를 통해서만 자료유통을 하여야 함 - 최신의 정보 보호관련 국제표준 기술지원 준수 및 국가정보원 국가사이버 안전매뉴얼을 준용한 보안대책 마련하여야 함 |
| - 산출정보 |  | - 착수시 : 대표자 명의 보안서약서, 참여인력 보안서약서, 장비 반입 신청서 - 수행시 : 용역사업 월별 보안관리 점검표, 용역사업 일일 보안점검 리스트, 용역사업 정보시스템 관리 대장, 휴대용 저장매체 반입출 대장, 휴대용 저장매체 관리대장, 사용자별 네트워크 접근 허용 리스트, 계정 & 패스워드 관리대장, 작업 기록 대장, 용역사업 자료 인계·인수 대장 - 철수시 : 대표자 명의 보안 확약서, 사업 철수자 보안 서약서, 사업 철수자 보안조치 확인서, 사업 철수자 계정삭제 확인서 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 보안 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - SER-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 원격지 사업장 보안요건 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 작업장소 등 구성 시 원격지 사업장 보안요건 준수 |
|  | - 세부 - 내용 | - 작업장소 구성 시 CCTV·시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련되어야 함 - CCTV는 장소 內 통제구역에 영상을 저장하며, 저장기한 준수(최소 30일 이상) - 수행사에서 사용하는 전산망은 방화벽 등을 활용하여 기관 업무망과 분리 구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근을 허용해야 함 - 기관 외부에서 기관 내부의 시스템 개발 PC 및 기관 시스템에 원격 접속을 금지해야 함 - 참여인력의 계정은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 부여하되 내부문서에 접근할 수 없도록 하여야 함 - 참여인력의 ‘root’ 계정 등 시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는계정에 대한 단독적인 접근을 허용하지 않아야 함 - 계정별로 부여된 권한은 불필요 시 곧바로 해지하거나 계정을 폐기하여야 함 - 참여인력의 작업내용 확인을 위해 작업이력 로깅기능을 구축해야 함 - 본 사업의 책임자는 서버 및 장비 운영자로 하여금 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록을 매일 확인하여 이상 유무를 보고하여야 함 - 발주기관의 파일서버에 용역사업 관련자료 및 모든 산출물을 저장하거나 용역사업 책임자가 지정한 PC(인터넷 연결차단)에 저장 및 관리해야 함 - 용역업체 전산장비는 정보보안담당관 인가 후 반입·반출해야 함 - 반출 시 정보보안담당관 통제 하에 저장자료 완전 삭제 - 전산장비 반입 반출시 마다 악성코드 감염여부 점검 및 자료 무단반·출입 여부를 확인해야 함 - 휴대용 저장매체는 정보보안담당관 승인 후 이용할 수 있도록 하며, 무단 사용 방지를 위해 비밀번호 설정 등이 되어 있어야 함 - 노트북·PC, 휴대용 저장매체는 시건장치가 있는 보관함에 보관하여야 함 - 매주 정기적으로 최신 백신 프로그램 업데이트 설치 및 전체 파일검사를 실시하여야 함 - 비인가 저장매체·통신기기 접속을 통제하여야 함 - 매체제어 미설치 전산장비는 외부기기 연결단자에 보안스티커를부착하여야 함(보안스티커는 진흥원에서 제공 가능) - 작업장 PC는 키보드 및 마우스 연결을 위한 USB 포트를 제외하고, 남은 USB 포트는 보안스티커 부착 또는 USB LOCK 등에 대한 조치를 하여야 함 - 업무망 접속용 전산장비와 인터넷망 접속용 전산장비를 구분하여활용 및 망간 혼용 금지 - 장비 반입 시 업무용 PC 또는 인터넷용 PC를 구분하여 반입하여야 함 - 업무용PC를 운영 중인 공간과 구분·분리하여 최소 운영 - 참여인원의 업무망 PC에 대한 인터넷 연결을 차단하고, 인터넷 접속이 허용된 PC에 대해서는 다음의 조치를 하여야 함 - 업무에 필요한 사이트에만 접속토록 방화벽 등을 통해 통제하여야 함 - 업무 수행 및 업무자료 저장 금지(문서편집기 등 설치금지) - 토렌트, P2P, 웹하드, 메신저 등 인터넷 자료공유사이트 활용 원천차단 - 참여인력의 업무용 PC 및 인터넷용 PC에 대한 비밀번호(CMOS,윈도우)·화면보호기 설정을 하여야 함 - 시스템 패스워드는 정보보안 담당자가 별도로 기록·관리하고 수시로 해당 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력을 확인하여야 함 - 비인가 무선비인가 무선AP(무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등) 설정을금지하고 휴대형 무선모뎀(Wibro, HSDPA, WiFi 등) 반입 통제해야 함 - 스마트폰·휴대폰을 무선모뎀으로 활용하지 못하도록 통제수단을 강구하여야 함(PC에 비인가 통신기기 접속차단 SW설치, 스마트폰 접속단자 봉인조치 등) - 노트북PC 반입 시 무선통신 기능 불능화 조치(driver 삭제, driver 비활성화 등)를 해야 함 |
| - 산출정보 |  | - 착수시 : 장비 반입 신청서 - 수행시 : 용역사업 월별 보안관리 점검표, 용역사업 일일 보안점검 리스트, 용역사업 정보시스템 관리 대장, 휴대용 저장매체 반입출 대장, 휴대용 저장매체 관리대장, 사용자별 네트워크 접근 허용 리스트, 계정 & 패스워드 관리대장, 작업 기록 대장, 용역사업 자료 인계·인수 대장 - 철수시 : 사업 철수자 보안조치 확인서, 사업 철수자 계정삭제 확인서 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 보안 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - SER-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 개인정보 처리 업무위탁 계약 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 개인정보 처리 업무위탁 계약 체결 |
|  | - 세부 - 내용 | - 수행사는 ‘개인정보 처리 업무위탁 계약서’를 작성하고, 계약 특수조건에 포함하여 진흥원과 개인정보처리 업무위탁 계약을 체결하여야 함 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

- 3) 품질 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 품질 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - QUR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 품질관리 공통사항 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 진흥원 정보화사업 품질관리 공통사항 |
|  | - 세부 - 내용 | - 진흥원 품질관리 프로세스 기반의 프로젝트 품질관리 수행 - 용역 수행자는 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는 데 최선을 다하여야 하며, 성과물의 품질 향상을 위한 발주자의 지시를 성실히 이행해야 함 |
| - 산출정보 |  | - 품질 요구분석정의서 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 품질 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - QUR-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 프로세스 품질 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 프로세스 품질관리 방안 제시 |
|  | - 세부 - 내용 | - 사업 수행을 위한 품질보증 방법 및 절차, 품질목표 수준, 품질보증 내용 및 조직 등을 포함한 구체적인 품질관리 계획을 수립 제시 - 대외적으로 검증된 주관사업자의 사업관리 기법 등을 통해 사업의 품질의 고도화 할 수 있는 방안 제시 - 사업 수행을 위한 표준문서(산출물 템플릿 등) 제작 및 관리 - 본 사업에 적합한 컨설팅 방법론을 제안하고, 제안된 방법론에 따른 산출물의 적정 품질 보증 유지 - 사업 수행 진행 공정별 산출물은 발주기관의 평가 검증을 거쳐 확정하고, 성과물 품질 및 성능을 높이기 위한 발주기관과의 상호 협의 사항을 성실히 이행 - 사업 수행과 관련된 최신 기술 및 자료를 충분히 조사 분석하여 과업에 반영하여야 하며, 발주기관의 요구가 있을 때에는 기술 및 자료 제공 |
| - 산출정보 |  | - 품질관리 수행계획·결과서 |
| - 관련요구사항 |  |  |

- 4) 제약사항

| - 요구사항 분류 |  | - 제약 사항 |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - COR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 적용지침 준수 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 정보화사업 적용지침 준수 |
|  | - 세부 - 내용 | - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부고시) - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드 - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) - 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부고시) - 행정기관 정보시스템 접근권한 관리규정(국무총리훈령) - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) - 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) - 공공데이터 품질관리 매뉴얼 - 산림청 데이터 표준관리 지침서 V2.2 이상 - 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술 정보통신부고시) - 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침2.1(KWCAG 2.1) - 전자정부 성과관리 지침(행정안전부고시) - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) - 모바일 전자정부 서비스 구축 가이드라인 - 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침2.0 - 모바일 전자정부 사용자 인터페이스 설계 지침(행정안전부고시) - 국가공공기관 암호사용 기준(국가정보원) - 산림공간정보 표준 지침서 V2.6 - 산림공간정보 구축·운영 및 보안에 관한 규정(산림청훈령) - 정보보호제품 성능평가 운영지침(과학기술정보통신부고시) - 기타 본 사업과 관련된 법령 및 지침 준수 - 사업기간 중 상기 지침 및 법률이 변경되거나 새로운 내용이 발표되는 경우 동 내용을 사업에 반영하여야 함 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 제약사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - COR-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 동해, 독도표기(한글·영문) |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 동해, 독도표기(한글·영문) 오류 방지 |
|  | - 세부 - 내용 | - 정보시스템 구축 및 운영시 “동해, 독도표기(한글․영문)”에 오류 방지 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 제약 사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - COR-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 지식재산권 보호 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 지식재산권 보호 |
|  | - 세부 - 내용 | - 사업 수행을 위해 적용, 활용하는 모든 구성자원에 대해 발생 가능한 법적 분쟁소지 사전 조치 - 목표시스템 설계 및 구축에 적용되는 모든 자원*과 산출물 구성 내용에 대해 정품 사용(패키지 솔루션, 디자인 이미지, 콘텐츠, 폰트, 재사용 소프트웨어·컴포넌트 모듈 등) - 사업 수행과정과 결과물 운영에 관해 저작권 침해로 발생되는 모든 분쟁과 책임에 대해 수행사가 책임 해결 - 용역수행과 관련한 모든 산출물(DB구축 산출물 및 결과물 포함)의지식재산권은 계약당사자간 공동소유 함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정함 - 공유자 일방은 생성된 산출물 등 계약 목적물을 복제, 배포, 개작, 전송 등의 방식으로 사용 수익할 수 있으나 이를 제3자에게 양도 또는 제공하고자 할 경우 공유자 일방 단독으로 임의 처리 불가(상호 승인사항) - 제3자 양도 또는 제공 금지 자료(주관기관 지정 누출금지 대상 정보, 기타 비밀보호 정보가 포함된 내용) - (산출물 등 계약목적물 내역) 목표기반 분석, 설계, 구현·운영에관련된 모든 구성요소(분석/설계서, 개발 원시 프로그램, 원시 프로그램에 적용된 패키지 등 솔루션 개발 부문, DB 구현에 관한 사항, 매뉴얼, 디자인 이미지, 콘텐츠 등) - 완료된 산출물 등에 저작권 주체 명확히 표기 - 용역수행자는 [소프트웨어 진흥법] 제59조에 따라 지식재산권을 행사하기 위하여 필요한 소프트웨어 산출물을 반출 하려는 경우 반출대상, 활용범위를 기재하여 서면(전자문서를 포함)으로 반출을 요청하여야 함 - 공동수급체를 구성하여 참여한 사업에서 소프트웨어 산출물의 반출을 요청하려는 경우 공동수급체 구성원 전원의 동의를 받아야 함 - 진흥원은 산출물의 반출요청을 받은 경우 [소프트웨어 진흥법 시행령] 제54조제1호 및 제안요청서·계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보에 해당하지 않을 경우 30일 이내 해당 소프트웨어산출물의 반출을 승인하고 내부 보안규정을 준수하여 그 대상을 제공함 - 용역수행자는 제공받은 소프트웨어 산출물에 대하여 제안요청서·계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보 또는 진흥원이 산출물을 제공할 때 삭제하도록 요청한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확약하는 확약서를 진흥원에 제출하여야 함 - 용역수행자는 제공된 소프트웨어 산출물을 제3자에게 일부 또는 전부를 제공하려는 경우 미리 진흥원으로부터 승인을 받아야 함 - 진흥원은 용역수행자가 활용 승인 받은 소프트웨어 산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 또는 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우 [국가계약법시행령] 제76조제1항제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함 - 기타 지식재산권과 관련하여 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 용역계약일반조건(기확재정부계약예규) 및 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)에 따름 |
| - 산출정보 |  | - 저작권 제약사항 요구분석정의서, 수행계획·결과서 |
| - 관련요구사항 |  |  |

- 5) 프로젝트 관리 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 전문업체 참여 및 상호협력 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 제안업체의 전문성 및 업체간 상호 협력 방안 제시 |
|  | - 세부 - 내용 | - 제안업체 기술의 적합성, 자질 및 활용방안을 입증할 수 있는 증빙자료 제시 - - 본 사업의 수행책임자는 제안사의 정규직으로 5년 이상 재직 및 상위기관(국정원 등) 평가 경험 존재 - 공동수급(컨소시엄) 및 하도급 구성 시 참여 기업별로 수행범위 및 역할, 상호협력 방안 등을 구체적이고 명확하게 정의해야 함 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 인력 구성 및 관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 사업수행조직 구성, 인력 구성 및 근무조건 등에 대한 요구 |
|  | - 세부 - 내용 | - 본 사업은 [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 제11조 및[행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(행정안전부고시)] 제42조에 따라 투입공수에 관한 내용(투입인력 수, 인적사항, 투입기간 등)을 제안 요청하지 않으며, 사업수행 시 투입공수의 적정성 여부도 관리하지 아니함 - 수행사는 투입인력을 자유롭게 구성 및 운영하되, 사업의 품질, 보안, 일정 등에 위험이 발생하지 않도록 해야 함 - 사업수행 중 진흥원의 사전 승인 없이 인력교체가 가능하나, 교체로 인한 업무공백이 발생하지 않도록 해야 함 - 단, [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 제11조(제안요청서 작성)의 단서 조항에 따라 제안사의 투입인력계획을 핵심인력에 한하여 제안 - 수석 및 책임 컨설턴트는 가급적 제안사 소속 직원으로 지정하고수행기간 동안 80%이상 투입 - 핵심인력 전원에 대해 소프트웨어 진흥법 등에 따라 객관적 증명이 가능한 자격 소지자로 선정하고 경력사항을 확인할 수 있는 관련 증빙자료를 제안서에 별첨 - 소프트웨어기술자 경력관리기관에서 발행하는 SW기술자 경력증명서 또는 경력을 증빙할 수 있는 기타 서류(4대 보험 등) |
| - 산출정보 |  | - 핵심인력 지정 운영내역서 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 작업장소 등 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 사업수행 장소, 설비 및 기타 작업환경의 구성 및 운영에 대한 요구 |
|  | - 세부 - 내용 | - 사업자는 [SER-002] 원격지 사업장 보안요건을 준수하여 작업장소 등(장소, 설비 및 기타 작업환경)의 구성방안을 구체적으로 제안하되, 진흥원과 상호 협의하여 결정함 - 진흥원은 사업자가 제안한 작업장소 등의 구성방안이 보안요건에 위배되지 않는 경우 상호협의 시 우선 검토함 - 진흥원은 사업자가 제시한 작업장소가 보안요건에 위배되는 경우 거부할 수 있음 - 작업 장소 등(장소 및 설비, 기타 작업환경)의 비용은 사업예산에 계상되어 있으므로 사업자가 부담하되, 필요 시 상호 협의하여 결정함 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-004 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 작업장소 방역 관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 작업장소 방역 관리 |
|  | - 세부 - 내용 | - 감염병 예방 및 방역을 위해 작업장소에 대한 방역관리자를 지정하여 운영토록 함 - 방역관리자는 방역지침을 마련하여 관리하도록 함 - - 외부 인력의 작업장소 출입명부 작성 - 사업 수행 중 참여자의 감염병 발생상황시 관리방안 제시 |
| - 산출정보 |  | - 외부인 출입 명부 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-005 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 사업수행계획서 작성 및 제출 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 사업수행계획서 작성 및 제출 |
|  | - 세부 - 내용 | - 사업자는 계약일로부터 14일 이내에 사업수행계획서를 작성 및 제출해야 함 - 모든 활동에 대한 업무 상세정의와 일정계획, 수행방안 및 의사소통 방안, 기밀 보장 방안 등 상세 프로젝트 계획 수립 - 단계별 진행 상황을 모니터링 하기 위해 사용하는 SW 및 사업의 주요업무와 이행지수(진행율), 인도되는 물품에 대한 정보를 포함하여야 함 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-006 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 과업관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 과업 내용의 확정 및 변경 |
|  | - 세부 - 내용 | - 본 사업은 [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 제25조제1항에 따라 과업심의위원회를 개최하여 과업을 확정한 사업임 - 과업내용의 변경이나, 과업내용의 변경에 따른 계약금액/기간의 조정이필요한 경우 [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침]에 고시된[별지 13] 서식 ‘소프트웨어사업 과업변경요청서’를 진흥원에 제출해야하며, 이를 수령한 진흥원은 과업심의위원회 위원장에게 과업심의위원회 개최를 요청함 - 수행업체는 과업심의위원회를 통해 과업을 변경한 이력을 관리하여야 함 - [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침]에 고시된 [별지 제15] ‘소프트웨어사업 과업내용변경 관리내역서’ 작성 - 그 외 과업내용의 확정과 변경에 관한 사항은 [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 제24조~제28조의 규정을 따름 |
| - 산출정보 |  | - 과업대비표, 요구사항 정의서, 과업내용변경 관리내역서 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-007 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 일정관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 납기 준수를 위한 일정관리 방안 제시 |
|  | - 세부 - 내용 | - 목표기간 내 사업완료를 위한 세부 활동(Activity) 정의, 활동의 선후관계 설정, 소요기간 산정 등의 일정관리 활동에 관한 구체적 수행방안 제시 - 범위, 비용 등 전체 사업내용 진행상황을 고려하여 착수시기와 완료시기를설정하고 전체 일정에 중요한 영향을 미치는 시기를 도출하여 집중 관리 - (일정계획) 계획, 수행/통제, 종료단계 기준으로 목표일정 설정, 산출물 생성 단위 등 구체적 세부 활동 분할 정의 - 각 세부 활동 선후관계 설정, 적정 기간 산정, 중간 목표 설정,각 활동별 소요자원 할당 - WBS(Work Breakdown Structure) 등 일정관리 기법 활용 - 진도 파악이 가능하도록 일정은 수치화, 실제 투입되는 핵심인력기재 등 자원할당 내역 명시 - (일정통제) 계획, 수행/통제, 종료단계 기준으로 세부 수행활동에 대한 일정 통제방안 마련 운영 - 정기 점검, 정기/비정기 협의회(착수, 중간, 완료), 검토회 등 수행할통제방법 정의, 통제결과에 대한 후속 처리방안(산출물 반영 등) 명시 - 계획 대비 10% 이상 지연에 대해 비상으로 간주, 대책 마련 시행 - 일정에 불가피한 변동이 있는 경우 전체 일정에 미치는 영향을검토하고 변경 즉시, 당초 일정 현행화 유지 |
| - 산출정보 |  | - 프로젝트관리 요구분석정의서, 수행계획(WBS/일정계획포함)·결과서 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-008 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 주간/월간 보고 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 주간/월간보고서 작성 및 제출, 보고회 개최 |
|  | - 세부 - 내용 | - 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 격주/매월 사업수행계획서에제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무추진 상 문제점 및 대안 방안 등에 대한 주간/월간보고서를 작성 및 제출 - 주/월간보고서는 각 단위(세부)업무별로 작성하고 사업관리에서 통합하여 보고 및 사업담당자에게 제출 |
| - 산출정보 |  | - 회의록, 주간/월간 보고서 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-009 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 산출물 관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 산출물 작성 및 제출 |
|  | - 세부 - 내용 | - 진흥원 정보화사업관리 기준을 준수하고 진흥원 표준산출물 양식을 준용 - 제출 대상 산출물에 대해서는 사업 착수 시 진흥원과 협의 후 확정 - 취약점 분석·평가 등 비공개 업무자료로 지정되는 산출물은 진흥원과 협의하여 결정하고, 별도관리 하여야 함 |
| - 산출정보 |  | - 산출물 점검표 |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-010 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 위험 및 이슈관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 위험 및 이슈관리 |
|  | - 세부 - 내용 | - 일정지연, 품질저하, 투입인력 퇴직 등에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고, 리스크 발생 시 사후 대처방안을 제시 - 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |
| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-011 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 검사 및 검수 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 검사 및 검수 |
|  | - 세부 - 내용 | - 사업 진행 검사는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사내용에 대해 시정요구 시 주관사업자는 이를 성실히 이행 - 세부 업무 별 일정계획에 따라 검수를 실시하며 검사 및 검수 기준 및 방법은 진흥원에서 별도로 정함 |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

- 6) 프로젝트 지원 요구사항

| - 요구사항 분류 |  |  |  | - 프로젝트 지원 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  |  |  | - PSR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  |  |  | - 하자보수 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 |  |  | - 하자보수 기간 및 범위 |
|  | - 세부 - 내용 |  |  | - 계약 목적물의 무상 하자보수기간은 [용역계약 일반조건(재정경제부 계약예규)] 제21조(인수) 및 제22조(기성부분의 인수)에 의하여 사업의 종료를 확인한 후 1년으로 함 - 단, 사업의 일부분에 대하여 기성인수 시 해당부분은 기성인수 시점을 기준으로 하자보수책임기간(1년)을 산정함 - 하자보수계획서에 무상 하자보수 지원범위, 지원방법을 포함하여 제시 |
| - 산출정보 |  |  |  | - 하자보수계획서 |
| - 관련요구사항 |  |  |  |  |
| - 요구사항 분류 |  |  |  | - 프로젝트 지원 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  |  |  | - PSR-002 |
| - 요구사항 명칭 |  |  |  | - 기밀보안 비상대응 지원 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 |  |  | - 기밀유지·비상대응 관련사항 지원 |
|  | - 세부 - 내용 |  |  | - 사업수행 관련 불순한 활동으로부터의 기밀을 유지하고 안정적 수행환경 운영을 보장하기 위한 기밀보안과 비상대책에 관한 구체적 수행방안 제시 - (기밀보안) 정보보안 요청사항(SER-001 ∼ 003)과 연계하여 수행과정 중 또는 완료 이후 사업결과, 운영 데이터 등의 정보 누출 대비 기밀보안 대책 수립 시행 - 보안사고, 취약점, 보안 이슈 등으로부터 안전한 기밀 유지와 원활한 사업수행을 동시 보장되도록 실현 가능한 대응체계 구축 - 주관기관 지정 ‘누출금지 대상 정보’에 대한 구체적 기밀 유지방안 마련 운영 - (비상대응) 사업관련 운영 데이터의 훼손, 변형 등의 피해방지와 데이터무결성 유지에 관한 대책 수립 운영 - (문 서 화) 기밀보안/비상대책 수행활동에 관한 세부내역을 기록 관리하여 완료보고서에 반영 |
| - 산출정보 |  |  |  | - 기밀보안 수행계획·결과서 |
| - 관련요구사항 |  |  |  |  |
| - 요구사항 분류 |  |  |  | - 프로젝트 지원 요구사항 |
| - 요구사항 고유번호 |  |  |  | - PSR-003 |
| - 요구사항 명칭 |  |  |  | - 사업수행 관리사항 지원 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 |  |  | - 사업 수행과정에 따르는 관리업무 지원 |
|  | - 세부 - 내용 |  |  | - 주관기관 업무 환경을 충분히 이해하여 명시된 요청사항 전반이 충족되고 기대 이상의 사업목적이 달성될 수 있도록 실현 가능한 전략, 방법론, 내용 등을 체계화하여 제안 - 사업수행계획서 등이 포함된 착수계 제출(계약 후 14일 이내) - 추가 또는 미흡한 부분에 대해 보완 요청 시 필요 조치 수행(주관기관 승인 사항) - 착수계 제출관련 사항 행안부 고시 참고(행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침/정보화사업 착수계[별지 제5호 서식]) - 계약 후 14일 이내 착수회 개최(일정, 장소 등 주관기관과 사전 협의) - 사업수행계획서 중심 사업 이행 관리, 불가피한 변경사항(처리절차, 범위, 일정 등)에 대해 주관기관과 사전 협의 후 처리 - 착수, 종료회의 실시하고 그 결과를 해당 수행활동과 산출물에 반영 - 수행결과에 대한 검사 및 검수는 준공계 제출일로부터 10일 이내 시행(계약 종료일 기준 10일 전 준공계 제출) - 주관기관의 특수한 환경과 고유한 운영관리 방식이 사업관리에 최적 반영되도록 사업 수행환경 조성 유지 - 모든 수행과정은 주관기관 일상 업무(정상 IT서비스 운영 등)에 지장이없도록 적정 방안을 마련한 후 시행(사전 세부 실행계획서 작성 제출) - 부주의, 과실, 안전관리 소홀 등으로 인해 주관기관에 손실이 발생한 경우 책임 원상복구(미흡할 경우 손해배상 청구) - 사전협의 등을 포함하여 대외 평가의 미흡 또는 권고사항이 있는 경우 사업에 적정하도록 반영 - 사업기간 중(또는 사업완료 이후에도) 특별한 지장이 없는 경우 주관기관 요청사항*을 수용하기 위한 지원체제 유지 - 사업관리 역량 향상에 필요한 자료 제공, 산출물과 기타 제공·제출된 모든 자료의 수정 보완 등 사업내용의 일부 변경, 사업완료 이후대내외 요구에 의한 자료 생성이 필요한 경우 전문 기술 지식 등 - 제안요청서, 제안서 및 사업수행계획서 중심으로 목표 활동을 수행하고, 내용의 일부 변경이 필요한 경우나 기본 문서에 명시되지 않은 기타 사항들은 상호 협의하여 진행 - 의견 일치가 되지 않는 경우 주관기관 사업취지 우선 적용 - 과업내용(지시)은 주관기관 제안요청서로 갈음하며 명시되지 않은 사항에 대해서도 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률, 일반관례 등에 따라 성실히 수행 |
| - 산출정보 |  |  |  | - 착수계(사업수행계획서 포함), 준공계(완료보고서 포함) |
| - 관련요구사항 |  |  |  |  |

V. 제안관련 사항

1. 입찰 참가자격 : 입찰참가자는 아래 사항을 충족하여야 함

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 따라 경쟁입찰의 참가자격을 구비한자

나. 본 사업은 사업금액 20억원 미만의 사업으로 「소프트웨어 진흥법」제48조 및 「중소소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)」에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어사업자와 상호출자제한기업진단에 속하는 기업은 본 입찰에 참가 불가

다. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2조의2에 의거「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 중·소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로 등록된 업체로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업 및 소상공인 확인서(전자입찰서 제출 마감일 전까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

- * <중·소기업·소상공인 확인서>는 중소기업공공구매 종합정보망(http://www.smpp.go.kr)에서 확인하며 확인이 되지 않을 경우 입찰참가 자격이 없는 것으로 간주합니다.

라. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따라 부정으로 입찰참가 자격 제한을 받지 않은 업체

마. 공동수급 및 하도급 허용

- * 단독 또는 공동수급(공동이행 또는 분담이행)의 형태로 입찰에 참여할 수 있으며, 공동수급의 경우 책임·권한 및 의무관계를 명백히 규정한 협정서를 제출하여야 합니다. 또한,「(계약예규) 공동계약 운용요령」을 적용하며, 동일 업체가 복수의 공동수급에 참여할 수 없습니다.

- ** 공동이행방식일 경우 공동수급체 구성원은 모두 입찰참가자격을 구비하여야 하며, 분담이행방식일 경우 공동수급체 구성원은 분담한 부분을 이행하는데 필요한 각각의 입찰참가자격을 구비하여야 합니다.

- *** 공동수급체 구성원은 5개 이하로 구성, 구성원별 최소지분율은 10%이상이어야 합니다.

2. 입찰 및 낙찰방식

1) 입찰 방식 : 제한경쟁(총액)입찰

2) 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

- 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제43조 및 제43조의2, 『협상에 의한 계약체결기준(재정경제부계약예규)』에 따른 협상에 의한 계약방식 적용

3. 평가 및 협상적격자 선정 방법

1) 제안 평가방법

- 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축・운영지침(행정안전부고시)』 제18조에 따라 기술능력 평가비중 90% 도입

가. 기술평가

- ① 공무원, 산업계·학계·연구계 등의 해당분야 전문가 5명 내외로 구성된 “제안서평가위원회”를 구성하여 자체 기술평가 수행

- ※ 단, 『협상에 의한 계약체결기준(재정경제부 계약예규)』 제7조 및 제16조에 따라 정량평가항목은 계약담당자가 직접 평가를 수행함

- ②기술평가 항목 및 배점은 『소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시)』의 “기술제안서 평가항목 및 배점한도” 준용

- ※ 단, 정량적 평가항목의 경우 『조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준(조달청지침)』 제9조에 따른 평가기준을 준용함

- ③ 기술평가는 평가항목 및 배점에 의해 실시하고 총점 100점 기준으로각 평가항목에 대한 점수를 합산 및 환산하여 평가

- ④ 기술평가 점수는 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고, 나머지 점수를 평균하여 획득점수를 산출

나. 가격평가

- ① 『협상에 의한 계약체결 기준(재정경제부 계약예규)』에 따라 평가점수 산출

- ② 구체적인 평가방법은 조달청 규정에 따름

2) 우선협상적격자 선정방법

가. 우선협상적격자 선정 및 협상순서

- ① 제안 평가결과 기술평가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하고, 협상적격자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 종합평가점수의 고득점순으로 우선협상대상자를 선정

- ※ 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- ② 협상순서는 종합평가점수의 고득점 순에 의하여 우선협상적격자 결정

- 우선협상적격자와 협상결렬 시에는 차(次)순위자와 협상 실시

- 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음

- 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고입찰에 부칠 수 있음

- ③ 종합평가점수가 동점인 경우 아래 기준에 따라 협상순서를 결정

- 기술평가 점수가 높은 제안사를 선순위자로 함

- 기술평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체를 우선순위자로 함

나. 협상방법 및 기준

- ① 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을대상으로 협상 실시

- 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능

4. 유의사항

1) 본 사업은 하도급을 허용하나, 반드시 다음 사항을 준수하여야 함

- ① 하도급의 경우, 『소프트웨어 진흥법』 및 동법시행령, 시행규칙과 『소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)』을 적용하고 낙찰자는 반드시 한국산림복지진흥원의 사전승인을 받아야 하며, 재하도급은 금함

- ② 본 사업의 과업일부를 하도급 하려는 경우 『소프트웨어 진흥법』 제51조제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없음

- ③ 본 사업의 과업일부를 하도급 하려는 경우 입찰 시 “소프트웨어사업 하도급계획 적정성 확인서(별지서식 7호)”를 제출하여야 하며, 계약체결 시 “소프트웨어사업 하도급계획서(별지서식 8호)”를 제출하여야 함

- ④ 소프트웨어사업의 계약을 체결한 자는 하도급에 대하여 승인을 받으려는 경우 “소프트웨어사업 하도급 계약승인신청서(별지서식 9호)” 및 “하도급계약의 적정성 판단 자기평가표(별지서식 10호)”를 사전 서면으로 제출하고 한국산림복지진흥원의 승인을 받아야 함

- ⑤ 하도급계약의 승인을 신청하는 경우 『소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)』의 [별표3] 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우 해당 하도급계약을 승인함.

- ※ 단, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

- ⑥ 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급 하려는 경우에는 『소프트웨어 진흥법』 제51조제6항 및 동법 시행령 제48조제5항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여하여야 하며, 공동수급체를 구성하지 못할 경우 그 사유를 제시하여야 함

- ⑦ 소프트웨어사업의 계약을 체결한 자는 용역계약일반조건(재정경제부 계약예규) 제27조의2에 따라 사업의 대가를 지급받은 후 15일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 계약담당 자에게 통보하여야 함.

2) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 『협상에 의한 계약체결 기준』 제14조의 규정에 의하여 서면 통보한 협상결과와 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 및 동법시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

3) 본 사업은 『소프트웨어 진흥법』 제43조, 같은 법 시행령 제35조, 『소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과기정통부 고시)』 제5조에 따라 SW사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

- ※ “소프트웨어사업 영향평가 검토결과서[붙임3]” 첨부

5. 제안요청 설명회

- ① 별도의 제안요청 설명회는 없음

- ② 제안요청사항 문의

- - 사업담당자(Tel 042-719-4147, Fax 042-719-4049)

6. 제안서 제출 및 제안 발표

1) 제안서 제출 안내

- ① 제출 장소 및 기한 : 입찰공고문 참고

- ② 제안서 제출 방법 : 나라장터 시스템을 통한 온라인 제출

- ③ 제출서류 : 본 제안요청서 참고

2) 제안 발표 안내

- ① 본 사업은 『조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준(조달청지침)』의 제10조 및 제11조에 따라 제안발표 및 평가(온·오프라인)를 실시함

- ② 본 사업은 현재 운영 중인 노후화한 진흥원 전산 인프라 아키텍처 방안에 대한 사업적 이해도와 수행 실적 및 보유 기술 등에 대한 높은 ICT 분야의 역량이 필요로 하는 사업으로 제안발표를 실시함

- ② 제안발표회 일시 및 장소 등 세부일정은 조달청 기준을 준용하여 실시하며, 자세한 사항은 사업담당자에게 문의

- ③ 제안서 발표는 제안사의 프로젝트관리자(PM)가 직접 발표해야 하며, 동영상 등을 이용한 간접 발표는 불허, 불참 시 서면으로 평가단, 입찰자는 제안서에 프로젝트관리자(PM)를 명시하여 평가집행자가 이를 확인할 수 있도록 하여야 하며, 프로젝트관리자(PM)는 공동수급체 대표자 소속 임·직원으로서 입찰공고일 전일부터 제안서 평가일까지 계속 재직하여야 함

7. 제안서 작성요령 및 목차

1) 제안서 작성요령

가. 제안서의 효력

- ① 제출된 제안서의 내용은 한국산림복지진흥원이 요청하지 않는 한 변경불가

나. 제안서 작성 권고 및 주의사항

- ① 제안자는 제시된 “제안서 작성서식”을 참고하여 작성하도록 권고함

- ② 제안서 본문 내용은 가급적 300페이지 이내로 작성하고, 제안요약서는가급적 50페이지 이내로 요약하여 작성

- ③ 제안서는 A4 종방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

- ④ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함

- ⑤ 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에는 약어표 제공

- ⑥ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출할 수 있음

- ⑦ 제안서의 내용은 “명확한 용어를 사용하여 표현”하여야 하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

- ※ ~ 사용 가능하다, ~ 할 수 있다, ~ 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은평가 시 불가능한 것으로 간주

- ⑧ 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여업체의 제안관계자 이외의 인원에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며,제안서와 관련되어 한국산림복지진흥원이 제공한 자료 및 정보에 대해서는 외부 타 기관에 공개하지 않음

2) 제안서 목차

가. 정량적 제안서

| - No | - 항목 | - 작성방법 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 경영상태 | - 공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 각 구성사별 신용평가등급을 모두 제시해야 하며, 본 사업의 참여비율을 명시해야 함 |

나. 정성적 제안서

| - No | - 항목 |  |  | - 작성방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ⅰ. 일반현황 |  |  |  |  |
| - 1 | - 제안사 일반현황 |  |  | - 제안사의 일반현황 및 주요 연혁을 명료하게 제시 - [별지서식 5. 일반현황 및 주요연혁] 서식 활용 - 공동수급형태로 제안하는 경우 각 구성사 현황을 모두 제시하여야 하며, 각 구성사별 본 사업 참여비율 명시 - 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체 제시 |
| - Ⅱ. 전략 및 방법론 |  |  |  |  |
| - 1 | - 사업 이해도 |  |  | - 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술 |
| - 2 | - 추진전략 |  |  | - 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안) 제시 |
| - 3 | - 컨설팅 방법론 |  |  | - 사업수행 시 적용할 컨설팅 방법론, 절차 및 기법의 활용방안 제시 - 적용방법론의 경험 기술 - 적용방법론에 따른 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 제시 |
| - Ⅲ. 기술 및 기능 |  |  |  |  |
| - 1 | - 컨설팅 요구사항 |  |  | - 환경 및 현황분석, 정보화비전 및 전략 수립, 목표모델 설계, 통합이행계획 수립 방안 기술 |
| - 2 | - 제약사항 |  |  | - 요구사항 수행 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 제시 |
| - Ⅳ. 프로젝트 관리 |  |  |  |  |
| - 1 | - 관리방법론 |  |  | - 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시 - 감염병 확산 방지를 위한 방역대책을 구체적으로 제시 |
| - 2 | - 일정계획 |  |  | - 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원 등을 제시 |
| - 3 | - 작업장소 등 |  |  | - 사업 수행에 필요한 작업장소, 장비 등의 구성방안을 구체적으로 제시 - 원격지 사업장 보안요건 준수방안을 구체적으로 제시 |
| - Ⅴ. 프로젝트 지원 |  |  |  |  |
| - 1 | - 품질보증 |  |  | - 품질관리 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안 제시 - [소프트웨어 진흥법] 제21조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 유효한 인증 제시 등 사업자 품질보증 능력 기술 |
| - 2 | - 기밀보안 |  |  | - 기밀보안 체계 및 대책, 지식재산권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책 제시 |
| - Ⅵ. 기타 |  |  |  |  |
| - 1 | - 전문업체 참여 및 상호협력 |  |  | - 제안에 참여한 전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등의 기술 및 자질과 상호협력 방안 등을 제시 - 사업대상 정보시스템 관련 타 산림정보화사업 수행업체와 상호협력방안 제시 - 하도급에 참가하는 전문기업의 보유기술과 기술요구사항의 일치성, 보유기술의 실현 가능성, 입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식의 적정성 제시 - [별지서식 9호]를 제안서에 포함하여 제출 |
| - 2 | - 기타 |  |  | - 상기항목에서 제시되지 않은 기타 내용 기술 |
| - Ⅵ |  |  | - 붙임자료 및 별지서식 |  |

1. 붙임자료

- ① [붙임 1] 기술제안서 평가항목 및 배점한도

- ② [붙임 2] 진흥원 정보화사업 보안관리 지침

- ③ [붙임 3] 소프트웨어사업 영향평가 결과서(스캔 첨부)

- ④ [붙임 4] 기술적용계획표

2. 별지서식

- ① [별지서식 1호] 입찰 참가신청서

- ② [별지서식 2호] 가격 입찰서

- ③ [별지서식 3호] 입찰보증금 지급 확약서

- ④ [별지서식 4호] 청렴·규범준수 계약 이행서약서

- ⑤ [별지서식 5호] 일반현황 및 주요 연혁

- ⑥ [별지서식 6호] 참여인력 총괄표 및 참여인력 이력사항

- ⑦ [별지서식 7호] 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서(해당 시)

- ⑧ [별지서식 8호] 소프트웨어사업 하도급 계획서(해당 시)

- ⑨ [별지서식 9호] 소프트웨어사업 하도급 계약승인신청서(해당 시)

- ⑩ [별지서식 10호] 하도급 계약의 적정성 판단 자기평가표(해당 시)

[붙임 1]

기술제안서 평가항목 및 배점한도

1. 정량적 평가항목 및 배점한도

| - 평가항목 | - 평가기준 | - 배점 |
| --- | --- | --- |
| - 경영상태 | - 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가. - 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외. - 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가 - 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가(소수점 다섯째자리에서 반올림) - (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)… - 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다. - [추정가격이 고시금액 미만인 입찰의 경우 아래 조항 추가] - 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수 상의 배점한도 부여 - 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 함. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 함 | - 5 |

2. 정성적 평가항목 및 배점한도

| - 평가항목 | - 세부평가항목 | - 평가기준 | - 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 전략 및 방법론 - (25) | - 사업이해도 | - 사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지 평가 | - 8 |
|  | - 추진전략 | - 사업수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진전략을 수립하였는지 평가 | - 7 |
|  | - 적용방법론 | - 사업에 적정한 방법론의 제안 타당성 평가 - 실제 적용사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 평가 | - 5 |
|  | - 추진체계 | - 제안에 참여한 전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등의 기술 및 자질과 상호협력 방안의 적정성 - 사업대상 정보시스템 관련 타 산림정보화사업 수행업체와 상호협력방안의 적정성 - 사업수행조직 구성 및 업무분장의 적정성 | - 5 |
| - 기술 - 및 기능 - (25) | - 환경 및 - 현황분석 | - 경영환경 분석, 법령·제도 분석, 정보기술 환경 분석 방안이 제안요청서 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 - 업무현황 분석, 정보기술 현황 분석, 선진사례 벤치마킹 및 차이분석을 통한 이슈통합 및 개선과제 도출 방안이 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 | - 8 |
|  | - 계획 수립 | - 환경 및 현황분석 결과에 따른 정보화 비전 및 전략 수립, 업무프로세스, 정보시스템 구조, 데이터 구조, 기술 및 보안구조 등 목표모델 설계 방안이 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 | - 7 |
|  | - 타당성 - 분석 | - 도출할 목표모델에 대한 통합이행계획 수립, 총사업비 산출, 효과분석 방안이 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 | - 5 |
|  | - 제약사항 | - 요구사항 수행 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 제시하였는지 평가 | - 5 |
| - 품질 - (10) | - 품질 - 요구사항 | - 현황분석단계부터 개선모델 수립 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는지 평가 - 각 단계마다 품질 요구사항을 점검하는 별도의 전문 인력이 투입되는지 평가 | - 10 |
| - 프로젝트 관리 - (10) | - 관리 - 방법론 | - 사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가 - 문제발생 시 보고체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가 - 감염병 확산 방지를 위한 방역대책을 구체적으로 제시하였는지 평가 | - 5 |
|  | - 일정계획 | - 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가 | - 3 |
|  | - 작업장소 등 | - 사업 수행에 필요한 작업장소, 장비 등의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가 - 작업장소 등의 구성에 라이선스 등의 문제가 없는지 여부 평가 | - 2 |
| - 프로젝트 지원 - (10) | - 품질보증 | - 제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 ｢소프트웨어 진흥법｣제21조의 소프트웨어프로세스 품질인증 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지 확인하고 평가 | - 5 |
|  | - 기밀보안 | - 사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가 | - 5 |
| - 하도급 계획 - 적정성 - (5) | - 하도급계획적정성 | - 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서 상의 하도급에 참가하는 자의 전체 하도급 금액 비율(100분의 50미만), 재하도급 여부, 개별 하도급 금액 비율(100분의 10이하) 등을 고려하여 ｢소프트웨어 진흥법｣에 따라 적정하게 계획하였는지 평가 - 다만, 하도급을 하지 않는 경우 최고등급 부여 | - 5 |

- [붙임 2]

- 정보화사업 수행업체 보안 준수사항

- 제1조(정보누출 등 금지) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

- 1. [별표 1]에 명시된 ‘누출금지정보’를 누출하는 행위

- 2. [별표 3]에 명시된 ‘계약 상대자 보안 규정 위반 처리기준’의 금지행위

- 제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 ‘누출금지정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.

- ② 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 ‘누출금지정보’를 누출한 경우 「국가계약법」시행령 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민․형사상 책임을 진다.

- 제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

- 제4조(취약점 점검) 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

- 제5조(하도급 계약시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결할 경우에는 본 사업계약 수준의 정보보안 특수계약조건을 하도급계약서에 포함하여야 한다.

- 제6조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 보안교육을 주기적으로 실시하여야 한다.

- 제7조(물리적 보안) 사업자는 프로젝트 사업단 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.

- 제8조(시스템 보안) 사업자는 공동으로 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 보안 책임자가 계정 및 권한을 관리하여야 한다.

- 제9조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 업무망과 사업장의 인터넷망은물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 한다.

- 제10조(보안점검) 사업자는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록․관리하여야 하며 발주기관 및 상위 행정기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

- 제11조(반출․입 통제) 사업자는 용역사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등의 반출․입 통제를 실시하고 반출․입되는 문서명, 물품, 일자, 목적 등을 포함하여 관리대장에 기록․관리하여야 한다.

- 제12조(개인정보보호) ①개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 및 물리적 안전조치를 취하여야 한다.

- ② 사업자는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

- ③사업자는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 즉시 파기하거나 발주기관에 반납하여야 한다.

- ④ 발주기관은 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육할 수 있다.

- 제13조(비인가행위 금지 및 조치)①사업자는 정보통신망 또는 정보시스템에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비인가 프로그램을 설치해서는 안된다.

- ②사업자는 ①항에 악용될 수 있는 정보통신망 또는 정보시스템의 약점을 고의로 생성 또는 방치하는 행위를 해서는 안된다.

- ③사업자는 계약기간(하자 보증기간을 포함한다) 내에 발생한 보안 약점 등에 대해서 개선 조치하여야 한다.

- (별표 1) 누출금지 대상 정보

- (별표 2) 보안 위약금 부과 기준

- (별표 3) "계약 상대자" 보안 규정 위반 처리기준

- (별표 4-1) 착수단계 보안서약서(대표자용)

- (별표 4-2) 착수단계 보안서약서(참여인력용)

- (별표 4-3) 완료단계 보안확약서(대표자용)

- (별표 4-4) 완료단계 보안확약서(참여인력용)

- [별표 1] 누출금지정보 목록

- 누출금지정보 목록

| - 번호 | - 누출금지정보 | - 비고 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 진흥원 소유의 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황 |  |
| - 2 | - 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 |  |
| - 3 | - 개별사용자의 계정․비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 |  |
| - 4 | - 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석․평가 결과물 |  |
| - 5 | - 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드 - (외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) |  |
| - 6 | - 암호자재 및 정보보호시스템 도입․운용 현황 |  |
| - 7 | - 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보 |  |
| - 8 | - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 진흥원 내부 문서 |  |
| - 9 | - 「개인정보 보호법」제2조제1호에 따른 개인정보 |  |
| - 10 | - 「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 동 규정 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비 |  |
| - 11 | - 그 밖에 진흥원에서 공개가 불가하다고 판단한 자료 |  |

- ※ 근거 :「국가 사이버보안 기본지침」제13조제2항

[별표 2] 보안위약금 부과기준

보안 위약금 부과 기준

위반 수준별로 A～D 등급으로 차등 부과

| - 구분 | - 위반수준 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - A급 | - B급 | - C급 | - D급 |
| - 위반 회수 | - 심각 1건 | - 중대 1건 | - 보통 2건 이상 | - 경미 3건 이상 |
| - 위약금 - 비중 | - 부정당업자 등록 | - 총사업비의 5% | - 총사업비의 2.5% | - 총사업비의 0.25% |

- ※ 위규 수준은 [별표 3] 참고

-  보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감되지 않도록 부과

- ※ 보안사고는 1회 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

-  사업 완료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3] 사업자 보안위규 처리 기준

사업자 보안위규 처리 기준

| - 구 분 | - 위규사항 | - 처리기준 |
| --- | --- | --- |
| - 심 각 | - 1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출 시도 - 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 - 나. 개인정보ㆍ신상정보 목록 유출 - 다. 비공개 항공사진ㆍ공간정보 등 비공개 정보 유출 - 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 - 가. 관련 시스템에 대한 무단 해킹 및 해킹시도 - 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 - 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포 | - ◦ 사업 참여 제한 - (부정당업자 등록) - ◦ 위반자 및 직속 감독자 등 중징계 - ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - ◦ 위반자 대상 특별 보안교육 실시 |
| - 중 대 | - 1. 비공개 정보 관리 소홀 - 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 - 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 다. 개인정보ㆍ신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 - 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 - 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 - 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 - 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 - 다. 통제구역 내 장비ㆍ시설 등 무단 사진촬영 - 3. 전산정보 보호대책 부실 - 가. 업무망 인터넷망 혼용 사용, 보안 USB 사용규정 위반 - 나. 웹하드ㆍP2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수ㆍ발신 - 다. 개발ㆍ유지관리 시 원격작업 사용 - 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 - 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 - 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결사용 - 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 - 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법 접근 시도 등) | - ◦ 위반자 및 직속 감독자 등 중징계 - ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - ◦ 위반자 대상 특별 보안교육 실시 |
| - 보 통 | - 1. 기관 제공 중요 정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 - 가. 주요 현안ㆍ보고 자료를 책상 위 등에 방치 - 나. 정책ㆍ현안 자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 2. 사무실 보안관리 부실 - 가. 캐비닛ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 - 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 - 3. 보호구역 관리 소홀 - 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 - 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 - 4. 전산정보 보호대책 부실 - 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 - 나. 네이트온, 카톡, 밴드, 텔레그램 등 비인가 메신저 무단 사용 - 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 - 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순 숫자 부여 - 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 - 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 | - ◦ 위반자 및 직속 감독자 등 중징계 - ◦ 위반자 및 직속 감독자사유서/경위서 징구 - ◦ 위반자 대상 특별 보안교육 실시 |
| - 경 미 | - 1. 업무 관련서류 관리 소홀 - 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 - 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 - 2. 근무자 근무상태 불량 - 가. 각종 보안장비 운용 미숙 - 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 - 3. 전산정보 보호대책 부실 - 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 - 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 | - ◦ 위반자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 - ◦ 위반자 사유서/경위서 징구 |

[별표 4-1] 착수단계 보안서약서(대표자용)

- 보 안 서 약 서(대표자)

- 용 역 명 :

- ________________는 상기 용역(사업)을 수행함에 있어 한국산림복지진흥원 정보보안 기본지침 등을 준수하고, 이에 따른 과업지시서 상의 보안사항을 어김없이 이행함은 물론 업무상 취득한 사실을 용역 완료 후에도 누설치 않을 것입니다.

- 만일 위 사항을 위반하였을 때에는 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

- 또한 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담함을 서약합니다.

- 20 년 월 일.

- 주 소 :

- 상 호 :

- 대 표 이 사 : (인)

- [핵심인력]

| - 담당업무 | - 이름 | - 직위 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

- ※ 핵심인력 보안서약서 별첨

- 한국산림복지진흥원장 귀하

[별표 4-2] 착수단계 보안서약서(핵심인력)

- 보 안 서 약 서(핵심인력)

- 본인은 을 이행함에 있어 한국산림복지진흥원의 비밀 및 사업 수행에 관한 내용을 보호하기 위하여 아래사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 1. 사업기간 동안 귀기관의 비밀 및 사업 수행에 관한 내용을 유지하고, 대외는 물론 내부 직원이라고 하여도 본 사업을 이행하는데 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않을 것을 서약합니다.

- 2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀 기관에 의하여 적법하여 공개된 경우라고 하여도 공개된 범위 이외 또는 미공개 부문에 대해서는 상기 1번 조문과 같은 비밀유지 의무를 준수할 것을 서약합니다.

- 3. 본 사업이 종료된 경우 또는 진행기간 중에 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 본인이 보유하고 있는 사업 수행과 관련된 일체의 자료를 귀 기관에 반납·삭제 하겠습니다.

- 4. 본 사업을 수행하는데 귀 기관의 보안업무 규정 및 아래의 의무 사항에 대하여 준수할 것을 서약합니다.

- 4.1. 인가되지 않은 일체의 모든 네트워크 접근을 금지

- 4.2. 인가받지 않은 일체의 장소에 물리적 출입을 금지

- 4.3. 허가되지 않은 휴대인터넷, 유(무)선 통신장비의 반입, 사용금지

- 4.4. 허가되지 않은 저장장치 및 이동 저장장치의 보유, 사용금지

- 4.5. 필요시 진흥원에서 제공하는 보안교육 참석

- 5. 본인은 상기 서약 내용을 위반하여 손해가 발생될 시에는 「국가보안법」 제4조제1항 제2호 및 제5호,「형법」제 127조에 의거하여 금전적 손해배상 및 민·형사상의 법적 조치도 감수할 것을 서약합니다.

- 년 월 일

- 성 명 : (서명)

- 한국산림복지진흥원장 귀하

[별표 4-3] 완료단계 보안확약서(대표자용)

- 보 안 확 약 서

- ❍ 용 역 명 :

- ❍ 수행기간 :

- ❍ 수행업체 :

- 본 사는 위와 같이 용역사업을 완료하면서 용역수행과 관련된 일체의 자료를 반납하고 복사본 등 용역관련 자료를 보유하지 않으며, 수행원에게 보안교육을 실시하였습니다. 또한, 취득 및 생성한 모든 정보를 누설하지 않고, 보안관련 사고가 발생하였을 경우 그로인해 발생하는 모든 배상책임을 감수하며「국가계약법」등 관련법령에 따라 처벌을 받을 것을 확약합니다.

- 년 월 일

- 주 소 :

- 상 호 :

- 대 표 이 사 : (인)

- 한국산림복지진흥원장 귀하

[별표 4-4] 완료단계 보안확약서(핵심인력)

- 보 안 확 약 서(핵심인력)

- ❍ 용 역 명 :

- ❍ 수행기간 :

- ❍ 수행업체 :

- 본 사는 위와 같이 용역사업을 완료하면서 용역수행과 관련된 일체의 자료를 반납하고 복사본 등 용역관련 자료를 보유하지 않으며, 수행원에게 보안교육을 실시하였습니다. 또한, 취득 및 생성한 모든 정보를 누설하지 않고, 보안관련 사고가 발생하였을 경우 그로인해 발생하는 모든 배상책임을 감수하며「국가계약법 등 관련법령에 따라 처벌을 받을 것을 확약합니다.

- 년 월 일

- 주 소 :

- 상 호 :

- 대 표 이 사 : (인)

- 한국산림복지진흥원장 귀하

[붙임 3]

| - 소프트웨어사업 영향평가 결과서 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. 기본정보 | - 사업명 | - 2026년 정보보안 관리강화 컨설팅 |  |  |  |  |
|  | - 영향평가단계 | - □ 예산편성 - □ 그 외 필요시 |  | - ☑ 사업발주 - □ 재평가 |  |  |
|  | - 주요 내용 |  |  |  |  |  |
|  | - 사업기간 - (또는 개발기간) | - 2026년 6월 ~ 2026년 12월 |  |  |  |  |
|  | - 구분 | - ① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ③ 민간투자형 소프트웨어 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업 |  |  |  | - ☑ |
|  |  | - ⑤ 데이터베이스 구축 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ⑦ 그 외 소프트웨어 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요 |  |  |  |  |
| - 2. 운영계획 | - 운영기관 | - ☑ 단일 기관 - □ 다수 기관 (예상 : 개 기관) |  |  |  |  |
|  | - 사용자 - (복수선택가능) | - 구분 |  |  | - 예상 사용자수 |  |
|  |  | - ☑ 내부 직원 |  |  | - 500명 |  |
|  |  | - □ 타 기관 직원 |  |  | - 명 |  |
|  |  | - □ 일반 국민 또는 기업 |  |  | - 명 |  |
| - 3. 민간 - 소프트웨어 - 시장침해 - 가능성 | - 주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 - □있음 ☑없음 |  |  |  |  |  |
|  | - ※「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요 |  |  |  |  |  |
|  | - 주요 기능 |  | - 동일·유사한 민간 소프트웨어 |  |  |  |
|  | - o |  |  |  |  |  |
|  | - o |  |  |  |  |  |
|  | - · - · |  | - · - · |  |  |  |
| - 4. 사업의 - 필요성·공공성 - 검토 - (복수선택 - 가능) | - □ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 : ) - □ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수 - □ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* - * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 - (기여 방안 : ) - □ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 - (부적합 사유 : ) |  |  |  |  |  |
| - 5. 종합의견 | - ☑ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음 |  |  |  |  |  |
|  | - □ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 - (추진 방안 : ) |  |  |  |  |  |
| - 2026 년 4 월 일 - 기관명 : 한국산림복지진흥원 (직인) |  |  |  |  |  |  |
| - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |

- [붙임 4]

- ■ 기술적용계획표, □ 기술적용결과표

| - 사업명 | - 2026년 정보보안 관리강화 컨설팅 |
| --- | --- |
| - 작성일 | - 2026년 04월 |

- □ 법률 및 고시

| - 구분 | - 항 목 |
| --- | --- |
| - 법률 및 고시 |  |
| - 법률 | - ｏ 지능정보화기본법 - ｏ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 - ｏ 개인정보 보호법 - ｏ 소프트웨어 진흥법 - ｏ 인터넷주소자원에 관한 법률 - ｏ 전자서명법 - ｏ 전자정부법 - ｏ 국가정보원법 - ｏ 정보통신기반 보호법 - ｏ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 - ｏ 통신비밀보호법 - ｏ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 - ｏ 하도급거래 공정화에 관한 법률 - ｏ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 - ｏ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 |
| - 고시 등 | - ｏ 보안업무규정(대통령령) - ｏ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) - ｏ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) - ｏ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) - ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) - ｏ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) - ｏ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) - ｏ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) - ｏ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) - ｏ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) - ｏ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) - ｏ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) - ｏ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) - ｏ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) - ｏ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) - ｏ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) - ｏ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) - ｏ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 소프트웨어 품질성능 평가시험에 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 용역계약일반조건(재정경제부계약예규) - ｏ 협상에 의한 계약체결기준(재정경제부계약예규) - ｏ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(재정경제부계약예규) - ｏ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) - ｏ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) - ｏ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) - ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) - ｏ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) - ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) - ｏ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) - ｏ 국가사이버보안기본지침(국가정보원) - ｏ 국가사이버안전관리규정(대통령령) - ｏ 사이버안보 업무규정(훈령) |

- □ 서비스 접근 및 전달 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 관련규정 | - ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 - ｏ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침 |  |  |  | - ○ |  |
| - 외부 접근 장치 | - ｏ 웹브라우저 관련 |  |  |  |  |  |
|  | - - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - XHTML 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - XML 1.0, XSL 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ECMAScript 3rd |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일 관련 |  |  |  |  |  |
|  | - - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307) |  |  |  | - ○ |  |
| - 서비스 요구사항 | - 서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3 |  |  |  | - ○ |  |
| - 서비스 전달 - 프로토콜 | - IPv4 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - IPv6 |  |  |  | - ○ |  |

- □ 인터페이스 및 통합 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 서비스 통합 | - ｏ 웹 서비스 |  |  |  |  |  |
|  | - - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - UDDI v3 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - RESTful |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 비즈니스 프로세스 관리 |  |  |  |  |  |
|  | - - UML 2.0/BPMN 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0 |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터 공유 | - ｏ 데이터 형식 : XML 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
| - 인터페이스 | - ｏ 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0 |  |  |  | - ○ |  |

- □ 플랫폼 및 기반구조 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 네트워크 | - ｏ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 부가통신: VoIP |  |  |  |  |  |
|  | - - H.323 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - SIP |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Megaco(H.248) |  |  |  | - ○ |  |
| - 운영체제 및 - 기반 환경 | - ｏ 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : |  |  |  |  |  |
|  | - - POSIX.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - UNIX |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Windows Server |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Linux |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일용 운영 체계 및 기반환경 |  |  |  |  |  |
|  | - - android |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - IOS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Windows Phone |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터베이스 | - ｏ DBMS |  |  |  |  |  |
|  | - - RDBMS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ORDBMS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - OODBMS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - MMDBMS |  |  |  | - ○ |  |
| - 시스템 관리 | - ｏ ITIL v3 / ISO20000 |  |  |  | - ○ |  |
| - 소프트웨어 공학 | - ｏ 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크 |  |  |  | - ○ |  |

- □ 요소기술 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터는 공공데이터(법 제2조제2호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 공공데이터법상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리·설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 관련규정 | - ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 - ｏ 공공데이터 관리지침 - ｏ 공공데이터 제공·관리 매뉴얼 |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터 표현 | - ｏ 정적표현 : HTML 4.01 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 동적표현 |  |  |  |  |  |
|  | - - JSP 2.1 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ASP.net |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - PHP |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 기타 ( ) |  |  |  | - ○ |  |
| - 프로그래밍 | - ｏ 프로그래밍 |  |  |  |  |  |
|  | - - C |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - C++ |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Java |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - C# |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 기타 ( ) |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터 교환 | - ｏ 교환프로토콜: |  |  |  |  |  |
|  | - - XMI 2.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - SOAP 1.2 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 문자셋 |  |  |  |  |  |
|  | - - EUC-KR |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용) |  |  |  | - ○ |  |

- □ 보안 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선조치 하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 관련 - 규정 | - ｏ 전자정부법 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 국가사이버보안기본지침(국가정보원) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건 (조달청 지침) |  |  |  | - ○ |  |
| - 제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수 | - ｏ 국정원 검증필 암호모듈 탑재ㆍ사용 대상 (암호가 주기능인 정보보호제품) |  |  |  |  |  |
|  | - - PKI제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 디스크ㆍ파일 암호화 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 문서 암호화 제품(DRM)등(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 메일 암호화 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 구간 암호화 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 하드웨어 보안 토큰 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 상기제품(8종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) |  |  |  |  |  |
|  | - - (네트워크)침입차단 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - (네트워크)침입방지(침입탐지 포함) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 통합보안관리(통합로그관리 포함) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 웹 응용프로그램 침입차단 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - DDos 대응(성능평가로 도입 가능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 인터넷 전화 보안 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 무선침입방지 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 무선랜 인증 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 접근통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 패치관리 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 스팸메일 차단 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 서버 접근통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - DB접근 통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 스마트카드 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 스마트폰 보안관리 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 보안기능 확인서 필수제품 유형군 |  |  |  |  |  |
|  | - - 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 망간 자료전송 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 자료유출방지 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 장비(L3 스위치 이상) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 가상화관리제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일 서비스(앱·웹) 등○ |  |  |  |  |  |
|  | - - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 민간 클라우드 활용 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 국가·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인 |  |  |  | - ○ |  |
| - 백도어 방지 기술적 확인 사항 | - ｏ 보안기능 준수 |  |  |  |  |  |
|  | - - 식별 및 인증 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 암호지원 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 정보 흐름 통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 보안 관리 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 자체 시험 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 접근 통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 전송데이터 보호 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 감사 기록 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 기타 제품별 특화기능 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 보안기능 확인 및 취약점 제거 |  |  |  |  |  |
|  | - - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공 |  |  |  | - ○ |  |

- ※ 최신 기준은 ‘국가정보원ㆍ국가사이버안보센터’ 홈페이지 참조

- [별지서식 1]

| - 입찰참가 신청서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 신청인 | - 상호또는법인명칭 |  |  | - 법인등록번호 |  |
|  | - 주 소 |  |  | - 전 화 번 호 |  |
|  | - 대 표 자 |  |  | - 생 년 월 일 |  |
| - 입찰 - 건명 |  |  |  |  |  |
| - 입찰 - 보증금 |  |  |  |  |  |
| - 대 사 - 리 용 - 인 인 - ․ 감 | - 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 - 자에게 위임합니다. - ․성명 : (인) - ․생년월일 : |  | - 본 입찰에 사용할 인감을 다음과같이 신고합니다. - 사용인감 : (인) |  |  |
| - 본인은 귀 원에서 공고한 입찰에 참가하고자 귀 원에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. - 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1부 - 2. 법인인감증명서 1부 - 3. 기타 공고로써 정한 서류 - 2026년 월 일 - 신청인 (인감증명서상 인감날인) - 한국산림복지진흥원장 귀하 |  |  |  |  |  |

- [별지서식 2]

| - 가격입찰서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 입 - 찰 - 내 - 용 | - 입찰명 |  |  |  |
|  | - 금 액 | - 금 원(￦ :부가세포함) |  |  |
|  | - 계약기간 | - 계약체결일로부터 2026년 12월 15일까지 |  |  |
| - 입 - 찰 - 자 | - 상호또는법인명칭 |  | - 법인등록번호 |  |
|  | - 주 소 |  | - 전 화 번 호 |  |
|  | - 대 표 자 |  | - 생 년 월 일 |  |
| - 본인은 귀 원에서 정한 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 원에 의하여 수락되면 귀 원의 계약조건에 따라 위의 입찰 금액으로 계약기간동안 계약상의 의무를 이행 할 것을 확약하며 이 입찰서를 제출합니다. - 붙임 가격산출내역서 1부. - 2026년 월 일 - 입찰자 (인) - 한국산림복지진흥원장 귀하 |  |  |  |  |

- [별지서식 3]

- 입찰보증금 지급확약서

- ▲ 입찰에 부하는 사항

| - 공고번호 | - 용역명 | - 입찰일시 |
| --- | --- | --- |

- ▲ 입찰보증금 해당 금액

- o 금 원 (₩ )

- 본인이 위 입찰에 참가함에 있어, 국가계약법 시행령 제37조제3항 제1호에서 5호와 6호 규정에 의거 귀 기관에서 다음과 같이 규정한 각호 중 어느 하나에 해당하는 자로서

- ① 최근 3년 이내 조달본부와 계약실적이 있는 자 - ② 최근 3년간 국가 또는 지방자치단체로부터 부정당업자로 제재를 받지 아니한 자 - ③ 최근 3년간 입찰에 참가 낙찰 후, 계약체결을 기피한 사실이 없는 자

- 입찰보증금 납부 면제 대상에 해당하므로 이에 지급확약서를 작성 제출하며, 낙찰자로 선정된 후 정당한 이유 없이 소정의 기일내 계약을 체결하지 아니하여, 입찰보증금을 국고에 귀속하여야 할 사유가 발생할 경우에는 귀 원의 요청에 따라 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조[입찰보증금의 국고 귀속]의 규정에 따라 위에서 명기한 입찰보증금 해당금액을 지체없이 귀 원에 현금으로 납입하겠으며, 기타 입찰보증금의 국고귀속 사유로 인한 여하한 조치에 대하여도 귀 원의 결정 또는 요구에 따를 것을 확약합니다.

- 2026년 월 일

- 상 호 :

- 대 표 자 : 󰄫

- 생 년 월 일 :

- 붙임 : 인감증명원 및 사용인감계

- 한국산림복지진흥원장 귀하

- [별지서식 4]

- 업체용

- 청렴·규범준수 계약 이행서약서

- 당사는 “부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정”이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 한국산림복지진흥원(이하 ‘진흥원’이라 한다)이 실시하는 청렴·규범준수 계약제의 시행 취지에 적극동참하여, 진흥원에서 발주하는 ‘입찰명’과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 지켜 이행할 것을 서약합니다.

- 1. 입찰가격의 사전 협의, 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

- 2. 입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

- 3. 당사 임․직원이 관계직원에게 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

- 4. 본 건 입찰·계약체결·계약이행·준공 관련 진흥원이 요구하는 경우 자료 제출, 서류열람, 현장 확인 등의 활동에 적극 협조하겠습니다.

- 5. 본 건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하수급인으로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

- 6. 본 건 관련「공정거래법」,「청탁금지법」,「국가계약법」 및 그 시행령 등 관련 법규를 철저히 준수하겠습니다.

- 7. 당사는 사내 윤리·준법 규정을 정비하고, 임직원 대상 청렴·준법 교육을 정기적으로 실시하여 규범준수 문화 정착에 노력하겠습니다.

- 위 청렴·규범준수 계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한 또는 계약해지 등 진흥원의 조치와 관련하여 당사가 진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

- 20 . . .

- 서 약 자

- 업 체 명 :

- 대 표 자 : (인)

- 한국산림복지진흥원장 귀하

- [별지서식 5]

- 일반현황 및 주요연혁

| - 회 사 명 |  | - 대 표 자 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 사 업 분 야 |  |  |  |
| - 주 소 |  |  |  |
| - 전 화 번 호 |  |  |  |
| - 회 사 설 립 년 도 | - 년 월 |  |  |
| - 해당부문 종사기간 | - 년 월 ～ 년 월 ( 년 개월) |  |  |
| - 주요연혁 |  |  |  |

- [별지서식 6]

- 참여인력 총괄표

| - 구분 | - 담당 업무(직위) | - 성명(연령) | - 주요경력(기간) | - 자격사항 | - 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ※ 동 사업에 직접 투입되는 자에 대하여 기재

- ※ 연령 및 근무경력은 제안일 현재를 기준으로 년까지 기재

- 참여인력 이력사항

| - 성 명 |  |  | - 소 속 |  |  | - 직 책 |  |  | - 연 령 |  | - 만 세 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 학 력 | - 대학교 전공 |  |  |  |  | - 해당분야 근무경력 |  |  | - 년 개월 |  |  |
|  | - 대학원 전공 |  |  |  |  | - 자 격 증 |  |  |  |  |  |
| - 본 사업 참여임무 |  |  |  |  |  | - 기술자격 |  |  | - 자격증 급 |  |  |
| - 상주/비상주 구분 |  |  | - □ 상 주 |  |  | - 목표투입공수 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - □ 비상주 |  |  | - 참여율(%) |  |  | - % |  |  |
| - 경 력 사 항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사 업 명 |  | - 참 여 기 간 - (년월～년월) |  |  | - 담 당 업 무 |  | - 발 주 처 |  |  | - 비 고 |  |

- ※ “파견근로자보호 등에 관한 법률”등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함 (예시) 업체명 (원소속사명)

- ※ 경력사항은 “해당분야 근무경력”에 기재한 내용을 파악할 수 있도록 기술하여야 함

- ※ 기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

- ※ 소속 회사에 대한 재직증명서를 붙임으로 첨부

- [별지서식 7]

| - ■ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침 [별지 제4호서식] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서 - (앞쪽) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사업명 |  |  |  |  |  |  | - 사업기간 | - 개월 |  |  |
| - 입찰자 - (공동수급체 대표) | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |
|  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |
| - □ 하도급 예정 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 입찰자 | - 하수급인상호 |  |  |  | - 하도급 계약명 |  |  |  | - 하도급 금액 비율 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - % |  |
| - 합 계 |  |  |  |  |  |  |  |  | - % |  |
| - 1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율 - 수식입니다.하도급`금액`비율`=` {하도급`예정액} over {(입찰금액`-`물품구매`예정액*)`} ` TIMES `100 - * 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액 - - 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: _________________________________________________ - 2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유 : ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - □ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1) 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: ( ○ ), ( × ) - 2) 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - □ 표준하도급계약서 사용 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1)「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용 - - 표준계약서 활용 여부: ( ○ ), ( × ) - - 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: ______________________________________________ - 2)「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용 - - 표준하도급계약서 활용 여부: ( ○ ), ( × ) - - 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제20조에 따라 하도급 시 발주기관으로부터 사전승인을 받아 하도급 계약을 체결하고 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 공동수급체 대 표 상 호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 대표자 |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |  |  |  |
| - 발주기관의 장 |  | - 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (뒤쪽) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ※ 유의사항 - - 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다.단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며 이 경우 예외사유를 기재합니다. - -「소프트웨어 진흥법」제51조제3항에 따라 재하도급은 금지됩니다. 단, 동 조 제3항 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 입찰자란에 재하도급 하는 하수급인의 상호를 명시하고, 예외사유를 기재합니다. - - 국가기관등의 장이「소프트웨어 진흥법」제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 100분의 10을 초과하는 경우에 대하여 입찰 시 공동수급체 구성원으로 참여를 요구한 경우 입찰자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |

- [별지서식 8]

| - ■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제7호서식] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 소프트웨어사업 하도급 계획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사업명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 계약금액(C) |  |  |  |  | - 원 |  |  | - 사업기간 |  |  | - 년 월 일 ∼ 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |
| - 수급인 - (공동수급체 대표) |  |  |  |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |
| - 하도급 예정 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 번호 | - 수급인 |  | - 하수급인 - 상호 |  | - 하도급 계약명 |  |  |  | - 하도급 계약기간 |  |  |  | - 하도급 - 예정액(A) |  |  | - 계약금액 대비 하도급예정액 비율 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - . . . ∼ . . . |  |  |  | - 원 |  |  | - % |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - . . . ∼ . . . |  |  |  | - 원 |  |  | - % |  |
| - 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  | - . . . ∼ . . . |  |  |  | - 원 |  |  | - % |  |
| - 직접 물품 구매 예정 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 번호 | - 구분 - (HWㆍ설비ㆍ상용SW) |  |  | - 물품명 |  |  | - 제조사 - (개발사) |  |  | - 수량 |  |  |  |  | - 구매시기 | - 물품 구매 예정액(B) |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 원 |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 원 |  |
| - 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 원 |  |
| - - 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - -물품의 설치 및 유지ㆍ관리,「소프트웨어 진흥법」시행령 제48조제1항 각 호의 신기술 또는 전문기술등을 하도급에 포함하여 작성 - - 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함 - - 하도급 예정액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____________________ - - 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) + 수급인 자체 수행액 - - 계약금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액(A)/(계약금액(C)-물품구매 예정액(B)) X 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제19조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. - 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 공동수급체 구성원 상 호 - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |
| - 공동수급체 구성원 상 호 - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |
| - 발주기관의 장 |  |  |  |  |  | - 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 제출서류 |  | - - 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - - 물품 공급확약서 각 1부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ※ 유의사항 - -수급인의 계약 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - - 수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- [별지서식 9]

| - ■ 소프트웨어 진흥법 시행규칙 [별지 제21호서식] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 소프트웨어사업 |  |  |  |  | - [ ] 하도급 |  |  |  |  | - 계약 승인신청서 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - [ ] 재하도급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ※ 소프트웨어산업정보종합관리체계(www.swit.or.kr)에서도 신청할 수 있습니다. - ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (앞쪽) |  |  |
| - 접수번호 |  |  |  | - 접수일자 |  |  |  |  |  |  |  | - 처리기간 | - 10일 |  |  |  |  |  |
| - 하도급 - 거 래 - 계 약 - 당사자 |  | - 수급인 - (공동수급체 구성원) |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 하수급인 |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 재하수급인 |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사업 - 내용 |  | - 계약명 |  |  |  |  |  |  | - 계약번호 |  |  |  |  | - 계약금액(A) |  |  |  |  |
|  |  | - 계약일 |  | - 년 월 일 |  |  |  |  | - 계약기간 |  |  | - . . .부터 . . .까지 |  |  |  |  |  |  |
| - 하도급 - 내용 |  | - 계약명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 하도급액(B) |  | - ([비율 B/A]%) |  |  |  |  |
|  |  | - 계약 예정일 |  | - 년 월 일 |  |  |  |  | - 계약기간 |  |  | - . . .부터 . . .까지 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 하도급 내역 - 및 사유 |  | - ( ※ 필요한 경우 별지 사용 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 재하도급 - 내용 |  | - 계약명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 재하도급액(C) |  |  | - ([비율 C/B] %) |  |  |  |
|  |  | - 계약예정일 |  | - 년 월 일 |  |  |  |  | - 계약기간 |  |  | - . . .부터 . . .까지 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 재하도급 내역 및 사유 |  | - ( ※ 필요한 경우 별지 사용 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 신청인 |  |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 발주기관의 장 |  |  |  | - 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 첨부서류 | - 1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 - 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부 - 3. 하도급계약 적정성 판단 자기평가표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 수수료 - 없 음 |  |
| - 210mm×297mm(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- [별지서식 10]

| - ■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제8호서식] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 하도급계약의 적정성 판단 자기평가표(제20조제1항관련) |  |  |  |  |  |
| - 1. 계약 내용 |  |  |  |  |  |
| - 수급인 관련 사항 |  |  | - 하수급인 관련 사항 |  |  |
| - 사 업 명 |  |  | - 하 도 급 - 사 업 명 |  |  |
| - 수 급 인 | - (전화) |  | - 하수급인 |  | - (전화) |
| - 하도급 - 예정액(A) | - 원 |  | - 하도급 - 계약금액(B) |  | - 원 |
| - 계약기간 |  |  | - 하 도 급 - 기 간 |  |  |
| - 하자담보 책임기간 |  |  | - 하자담보 - 책임기간 |  |  |
| - 국가기관 - 등과의 낙찰방식, - 낙찰률 | - 방식, % |  | - 부분 - 하도급률 - (B/A) |  | - % |
| - ※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B)/하도급예정액(A)) X 100 |  |  |  |  |  |
| - 2. 자기평가결과 |  |  |  |  |  |
| - 판 단 항 목 |  |  | - 자체 평가 점수 | - 사유 |  |
| - 1. (재)하수급인의 자격(부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부) |  |  |  |  |  |
| - 2. (재)하수급인의 사업수행능력 | - 가. 사업수행실적 | - ① |  |  |  |
|  | - 나. 고용안정 및 적법근로 | - ② |  |  |  |
|  | - 소 계 |  |  |  |  |
| - 3. (재)하도급 - 계약 - 방식 | - 가. 하도급대금 지급방식의 적정성 | - ① |  |  |  |
|  | - 나. 하도급 금액의 적정성 | - ② |  |  |  |
|  | - 소 계 |  |  |  |  |
| - 4. 기타 | - 가점 | - ① |  | - (가점사유) |  |
|  |  | - ② |  | - (가점사유) |  |
|  |  | - ③ |  | - (가점사유) |  |
|  | - 소 계 |  |  |  |  |
| - 합 계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 210mm×297mm(백상지 80g/㎡) |  |  |