정보보호 컨설팅 기반 네트워크·웹 보안 강화 사업수행계획서

사업명

유기견 성향 분석 기반 추천 서비스 구축 및 보안강화 사업

Ⅰ. 사업목적

본 사업은 유기견 입양 추천 서비스를 대상으로 안정적인 운영환경을 구축하고 개인정보 보호를 위한 보안체계를 마련하는 것을 목적으로 한다.

또한 취약점 진단, 모의해킹 및 SIEM 기반 통합보안관제를 통해 침해사고 대응 역량을 강화하고 안정적인 서비스 운영환경을 확보한다.

Ⅱ. 사업범위

- 플랫폼 운영환경 분석

- WEB/WAS/DB 서버 구축

- 네트워크 구축

- VPN 구축

- Firewall 구축

- WAF 구축

- 웹 취약점 진단

- 인프라 취약점 진단

- 모의해킹 수행

- SIEM 구축

- 침해사고 대응체계 구축

Ⅲ. 추진체계

PM
↓
인프라 구축팀
네트워크 구축팀
보안장비 구축팀
모의해킹팀
SIEM 구축팀.

Ⅳ   주요 수행내용

운영환경 분석

서비스 구조 분석

개인정보 처리구간 분석

자산 중요도 분석

인프라 구축

WEB/WAS/DB 구축

VLAN 구성

DMZ 구성

보안 구축

Firewall 구축

WAF 구축

VPN 구축

취약점 진단

SQL Injection

XSS

File Upload

인증 우회

IDOR

모의해킹

관리자 페이지 공격

파일 업로드 공격

세션 탈취

권한 상승 공격

SIEM 구축

로그 수집

탐지정책 설정

상관분석

대시보드 구성

Ⅴ. 산출물

사업수행계획서

WBS

네트워크 구성도

취약점 진단 결과서

모의해킹 결과서

SIEM 구축 결과서

최종 결과보고서

발표자료