- 제 안 요 청 서

| - 사 업 명 | - 유기견 성향 분석 기반 추천 서비스 구축 사업 및 정보보호 체계 강화사업 |
| --- | --- |
| - 주관기관 | - 딩동독 |

- 2026. 6.

| - 사업 담당자 | - 딩동독 | 배포 담당 | - 서서울 | - TEL)02-3234-5555 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 부팀장 | 오명근 | - TEL)02-3234-5556 |

목차

Ⅰ. 사업 개요	4

1. 사 업 명	4

2. 사업기간 : 계약체결일로부터 2026년 7월 16일까지	4

3. 사업금액 : 35,000,000원(부가세 포함)	4

4. 추진배경 및 필요성	4

5. 사업 범위	6

1) 인프라 구축 및 보안 시스템 고도화	6

2) 보안 취약점 정밀 진단 및 모의해킹	6

3) 보안 관제 대응력 강화 및 산출물 관리	7

6. 기대효과	7

7. 주관부서 및 담당자	7

Ⅱ. 시스템 현황	8

1. 진흥원 시스템 주요 현황	8

1) 정보시스템 현황	8

2) 세부목록의 열람	8

Ⅲ. 사업 추진방향	9

1. 추진 목표	9

1) 목표 지향성	9

2) 사업 추진 목표	9

2. 추진 체계 및 역할	10

1) 사업 추진 체계	10

2) 조직별 주요 역할	10

3. 추진 일정	11

Ⅳ 제안요청 내용	11

Ⅰ. 사업 개요

1. 사 업 명

유기견 성향 분석 기반 추천 플랫폼 구축 및 정보보호 체계 강화 사업

2. 사업기간

계약체결일로부터 2026년 7월 16일까지

3. 사업금액

35,000,000원(부가세 포함)

4. 추진배경 및 필요성

사이버 보안 위협의 지속적인 증가 및 대응 필요

최근 웹 서비스를 대상으로 한 개인정보 유출, 계정 탈취, 랜섬웨어 및 웹 취약점 공격이 고도화·지속화되는 추세임

서비스 운영 기업은 회원정보, 이용정보, 각종 신청 데이터 등 중요 자산을 보유하고 있어 보안 사고 발생 시 서비스 신뢰도 하락 및 심각한 개인정보 유출 피해로 이어질 수 있음

보안 관련 법적 규제 준수 및 안정적 인프라 요구

고객 서비스 가입자 및 이용자 증가에 대비하여 대규모 트래픽을 수용할 수 있는 안정적인 서버·네트워크 환경 구축과 체계적인 침해사고 대응 지침 수립이 시급함

통합 보안 체계 구축을 통한 안전한 운영 환경 마련

인프라 구축 초기 단계부터 웹 취약점 진단, 모의해킹, 인프라 보안 점검을 병행하여 잠재적 보안 위협을 선제적으로 제거하고자 함

WAF(웹 방화벽) 및 SIEM(통합보안관제시스템) 기반의 다층 방어·통합 관제 체계를 수립하여 실시간 위협 탐지 및 침해사고 대응 역량을 극대화하고자 함

딩동독(DingDongDog!) 플랫폼의 핵심 데이터 보호 및 신뢰성 확보

딩동독 플랫폼은 사용자의 성향 정보를 기반으로 유기견을 추천하고 입양 신청을 지원하는 서비스로, 회원정보, 입양 신청정보, 보호소 정보, 유기견 정보 및 성향 분석 데이터를 처리하고 있음

본 사업을 통해 회원정보와 입양 관련 데이터를 안전하게 보호하고 서비스 무결성을 확보하는 것을 최우선 과제로 수행함

네트워크 망 분리, 접근통제, 웹 공격 차단 및 실시간 보안관제 체계를 구축하여 외부 위협으로부터 서비스를 보호하고자 함

정기적인 취약점 진단, 모의해킹, 보안 점검을 통해 보안 취약요소를 지속적으로 개선하고 이용자가 안심하고 사용할 수 있는 안정적인 플랫폼 운영 환경을 마련하고자 함

입양 신청 과정에서 수집되는 개인정보와 보호소 데이터를 안전하게 관리하기 위하여 개인정보 보호체계를 강화하고 접근권한을 최소화하고자 함

5. 사업 범위

1) 인프라 구축 및 보안 시스템 고도화

WEB/WAS/DB 구축

안정적인 서비스 제공을 위한 WEB, WAS, 데이터베이스(DB) 인프라 환경 설계 및 구축

WAF 구축

웹 애플리케이션 취약점 공격 방어 및 악성 트래픽 차단을 위한 웹 방화벽(WAF) 설치 및 정책 최적화

2) 보안 취약점 정밀 진단 및 모의해킹

서버 보안 점검

주요 운영 서버(OS)의 계정 관리, 서비스 관리, 파일 및 디렉토리 권한 등 전반적인 보안 설정 점검 및 취약점 도출

네트워크 보안 점검

네트워크 장비의 접근 제어, 구성 오류, 불필요한 프로토콜 활성화 여부 등 네트워크 인프라 보안성 검증

웹 취약점 진단

웹 애플리케이션 및 주요 웹 서비스 대상 주요 취약점(OWASP Top 10, 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 등) 진단

모의해킹 수행

외부 공격자 관점에서 시나리오 기반의 실전 모의 침투를 수행하여 내부 망 침입 및 데이터 유출 가능성 검증

3) 보안 관제 대응력 강화 및 산출물 관리

공격 탐지 시나리오 작성

최신 보안 위협 및 기관 환경을 반영한 탐지 규칙(Rule) 정의 및 SIEM 연동용 실시간 공격 탐지 시나리오 개발

최종 결과 보고서 작성

구축 결과, 취약점 진단 및 모의해킹 수행 결과, 개선 조치 방안 등을 종합한 최종 결과 보고서 및 산출물 제출

6. 기대효과

안정적인 WEB/WAS/DB 및 보안 인프라 구축을 통한 서비스 가용성 확보

서버, 네트워크, 웹 서비스 전 계층의 취약점 정밀 진단 및 선제적 보안 위협 제거

실전 시나리오 기반 모의해킹 수행을 통한 침해 사고 예방 및 외부 공격 대응력 강화

WAF, 공격 탐지 시나리오 적용을 통한 실시간 고도화된 보안 관제 체계 확립

정밀 구축·진단 결과 기반의 최종 결과 보고서 자산화를 통한 지속 가능한 보안 표준 가이드 정립 및 대외 신뢰도 제고

7. 주관부서 및 담당자

사업 주관부서 : 딩동독 배포팀

담당자 및 연락처 : 오명근 주임(Tel 042-719-4147, Fax 042-719-4049)

Ⅱ. 시스템 현황

1. 진흥원 시스템 주요 현황

1) 정보시스템 현황

가. 전체 정보통신망 구성도

나. 정보시스템 현황(※ 신규 정보화 구축 사업으로 인해 일부 변경될 수 있음)

| - 구분 | - 수량 |  |  |  |  |  | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 합계 | - 서버 | - DBMS | - 통신장비 | - 보안장비 | - 관리PC |  |

2) 세부목록의 열람

네트워크 구성도, 정보시스템 세부사항은 “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영지침 제17조”에 따라 보안서약서 제출 후 사업담당자의 입회하에 열람 가능

분야별 평가 세부결과(점수) 및 지적(미흡)사항, 개선사항(실적) 등 세부내역은 “국가 사이버보안 기본지침 제71조”에 의거 비공개 대상 정보로 지정·관리됨에 따라 보안서약서 제출 후 사업담당자의 입회하에 열람 가능

Ⅲ. 사업 추진방향

1. 추진 목표

1) 사업 추진 목표

딩동독(DingDongDog!) 플랫폼의 핵심 데이터 보호 및 대외 신뢰성 확보

회원 정보, 보호소 인증 서류, 유기견 성향 분석 자산의 안전한 관리를 통한 유출 위험 원천 차단 및 서비스 무결성 검증

상시 취약점 진단 및 시뮬레이션 모의해킹 수행

웹 애플리케이션 및 시스템 인프라 전반에 대한 주기적인 점검과 취약 요소 개선을 통해 이용자가 안심하고 참여할 수 있는 안정적인 입양 플랫폼 운영 환경 마련

2. 추진 체계 및 역할

1) 사업 추진 체계

추후 작성 예정

2) 조직별 주요 역할

| - 조직명 | - 주요역할 | - 참여부서명 |
| --- | --- | --- |
| - 총괄책임자 | - 사업 총괄 관리 | - 정보보안담당관 |
| - 프로젝트관리자(PM) | - 프로젝트 승인 및 주요 의사결정 - 업무부서 간 주요업무 협의사항 결정 - 통합 사업관리 및 변화관리 총괄 | - 정보보안팀 |
| - 외부 유관기관 | - 사업 보안성 검토 및 주요사항 자문 | - 산림디지털담당관실 |
| - 프로젝트관리팀 | - 통합 사업관리 및 요구사항 실적 관리 - 품질관리 및 보안 요구사항 관리 | - 정보보안팀 |
| - 용역수행팀 | - 취약점 진단 및 조치, 모의훈련 - 국정원 사이버보안 실태평가 지원 - 정보보안 교안 제작 및 교육수행 - 개인정보보호 정비 지원 - 데이터안심구역을 위한 데이터 활용 과제 발굴 - ISO27001·ISO27701 인증 지원 | - 주관사업자(외부전문업체) |

3. 추진 일정

| - 사업추진내용 | - 추진일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - W |  |  |  |  | - W+1 |  |  |  |  | - W+2 |  |  |  |  | - W+3 |  |  |  |  | - W+4 |  |  |  |  | - W+5 |  |  |  |  | - W+6 |  |  |  |  |
| - - 착수 및 최종보고, 검수 | - ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ★ |  |  |  |  |

※ 상기 일정은 사업수행 효율화를 위해서 사업자와 고객 간 협의를 통해 조정 가능함

Ⅳ 제안요청 내용

1. 제안 요청 개요

1) 본 제안 요청서는 「2026년 정보 보안 관리 강화 컨설팅」 사업으로 딩동독의 요구사항을 충분히 검토한 후 제안하여야 한다.

2) 제안서에는 사업 계획과 제안 요청 제반 사항에 대해 제안사의 추진 전략, 추진 계획 및 이행 방안 등 이 구체적으로 명확하게 제안 하여야 한다.

3) 본 사업에 대한 이해 하에 과업을 진행하여야 하며, 제안요청서에서 추구하는 목표를 달성하기 위해 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진방안과 제안사의 역할을 명확하게 제안해야 한다.

2. 요구사항 요약표

| - 구분 | - 설명 | - 요구사항수 |
| --- | --- | --- |
| - 일반 요구사항 (NMR - NorMal Requirement) | 사업 수행을 위해 기본적으로 준수해야 하는 공통 및 표준 요건 | - 5 |
| - 보안 요구사항 (SER - SEcurity Requirement) | - 사업 수행 중 보안 준수를 위한 요구사항 | - 3 |
| - 프로젝트 관리 (PMR - Project Management Requirement) | - 사업수행조직, 프로젝트 관리방법론, 일정계획, 사업추진계획서 작성 요구사항, 요구사항 추적 및 성과관리에 관한 요건을 기술한 것 | - 9 |
| - 품질관리 (QUR- QUality Requirement) | - 사업 수행 중 또는 완료 후에 컨설팅 결과에 대한 품질과 하자보수에 대한 요구사항 | - 3 |

3. 요구사항 목록

| - 요구사항 분류 | - 요구사항 고유번호 | - 요구사항 명칭 |
| --- | --- | --- |
| - 일반 요구사항 (NMR) | - NMR-001 | - 플렛폼 운영 환경 분석 |
|  | - NMR-002 | - 네트워크, 서버 인프라 구축 |
|  | - NMR-003 | - 보안장비 구축 |
|  | - NMR-004 | - 웹 취약점 진단 및 모의해킹 수행 |
|  | - NMR-005 | - 인프라 취약점 진단 수행 |
| - 보안 요구사항 (SER) | - SER-001 | - 보안규정 준수 |
|  | - SER-002 | - 원격지 사업장 보안요건 |
|  | - SER-003 | - 개인정보 처리 업무위탁 계약 |
| - 프로젝트 관리 (PMR) | - PMR-001 | - 착수 보고/주간 진행보고/중간 보고 |
|  | - PMR-002 | - 완료 보고 |
|  | - PMR-003 | - 프로젝트 일정 및 진척률 관리 |
|  | - PMR-004 | - 이슈사항 및 위험 요소 관리 |
|  | - PMR-005 | - 산출물 작성 및 제출 |
|  | - PMR-006 | - 최종 결과 보고서 제출 |
|  | - PMR-007 | - 세부일정(WBS) 수립 |
|  | - PMR-008 | - 프로젝트 일정 관리 |
|  | - PMR-009 | - 인력 관리 - 프로젝트 조직도 작성 , PM(팀장)/PL(주) |
| - 품질관리 (QUR) | - QUR-001 | - 산출물 관리 |
|  | - QUR-002 | - 검증 |
|  | - QUR-003 | - 최종 검수 |

- ※ 사업 내용 변경 시 상호 협의해 결정, 제안사의 추가 요구사항은 별도 표시

4. 요구사항 상세

1) 일반 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 일반 요구사항 (NMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - NMR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 플렛폼 운영 환경 분석 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 운영 대상 시스템의 구성, 환경, 연계 요소 확인 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 일반 요구사항 (NMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - NMR-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 네트워크, 서버 인프라 구축 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 서비스 운영을 위한 서버·네트워크 기반 환경 구성 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 일반 요구사항 (NMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - NMR-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 보안장비 구축 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 침입 차단 및 보안 관제를 위한 보안장비 구성 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 일반 요구사항 (NMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - NMR-004 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 웹 취약점 진단 및 모의해킹 수행 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 웹 서비스의 취약 요소 점검 및 공격 가능성 검증 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 일반 요구사항 (NMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - NMR-005 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 인프라 취약점 진단 수행 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 서버·네트워크·시스템 설정의 보안 취약점 점검 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

2) 보안 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 보안 요구사항 (SER) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - SER-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 보안규정 준수 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 사업 수행 시 적용되는 보안 기준 및 절차 준수 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 보안 요구사항 (SER) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - SER-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 원격지 사업장 보안요건 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 원격 수행 환경의 접근통제 및 자료보호 기준 적용 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 보안 요구사항 (SER) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - SER-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 개인정보 처리 업무위탁 계약 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 개인정보 처리 위탁 범위와 책임 기준 명확화 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

3) 프로젝트 관리 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 착수 보고/주간 진행보고/중간 보고 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 수행 단계별 진행 현황 및 주요 결과 보고 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-002 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 완료 보고 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 수행 종료에 따른 완료 내용 및 결과 정리 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 프로젝트 일정 및 진척률 관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 계획 대비 진행 상황과 작업 완료 수준 관리 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-004 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 이슈사항 및 위험 요소 관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 수행 중 발생 가능한 문제와 위험 요인 추적 관리 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-005 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 산출물 작성 및 제출 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 수행 단계별 결과물 작성과 제출 기준 관리 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-006 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 최종 결과 보고서 제출 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 전체 수행 결과와 개선 사항을 종합 정리 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-007 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 세부일정(WBS) 수립 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 작업 단위별 세부 일정과 수행 범위 구체화 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-008 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 프로젝트 일정 관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 수립된 일정에 따른 업무 진행 및 변경 사항 관리 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 프로젝트 관리 (PMR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - PMR-009 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 인력 관리 - 프로젝트 조직도 작성 , PM(팀장)/PL(주) |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 수행 조직 구성과 담당 역할 및 책임 구분 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

4) 품질관리 요구사항

| - 요구사항 분류 |  | - 품질관리 (QUR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - QUR-001 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 산출물 관리 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 작성 산출물의 품질, 버전, 제출 상태 관리 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 품질관리 (QUR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - 검증 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 요구사항 반영 여부와 결과물 적합성 확인 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 |  |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

| - 요구사항 분류 |  | - 품질관리 (QUR) |
| --- | --- | --- |
| - 요구사항 고유번호 |  | - QUR-003 |
| - 요구사항 명칭 |  | - 최종 검수 |
| - 요구사항 - 상세설명 | - 정의 | - 최종 결과물의 완성도와 제출 적합성 확인 |
|  | - 세부내용 |  |
| - 산출정보 |  |  |
| - 관련요구사항 |  |  |

V. 제안관련 사항

1. 입찰 참가자격 : 입찰참가자는 아래 사항을 충족하여야 함

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 따라 경쟁입찰의 참가자격을 구비한자

나. 본 사업은 사업금액 20억원 미만의 사업으로 「소프트웨어 진흥법」제48조 및 「중소소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)」에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어사업자와 상호출자제한기업진단에 속하는 기업은 본 입찰에 참가 불가

다. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2조의2에 의거「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 중·소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로 등록된 업체로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업 및 소상공인 확인서(전자입찰서 제출 마감일 전까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

- * <중·소기업·소상공인 확인서>는 중소기업공공구매 종합정보망(http://www.smpp.go.kr)에서 확인하며 확인이 되지 않을 경우 입찰참가 자격이 없는 것으로 간주합니다.

라. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따라 부정으로 입찰참가 자격 제한을 받지 않은 업체

마. 공동수급 및 하도급 허용

- * 단독 또는 공동수급(공동이행 또는 분담이행)의 형태로 입찰에 참여할 수 있으며, 공동수급의 경우 책임·권한 및 의무관계를 명백히 규정한 협정서를 제출하여야 합니다. 또한,「(계약예규) 공동계약 운용요령」을 적용하며, 동일 업체가 복수의 공동수급에 참여할 수 없습니다.

- ** 공동이행방식일 경우 공동수급체 구성원은 모두 입찰참가자격을 구비하여야 하며, 분담이행방식일 경우 공동수급체 구성원은 분담한 부분을 이행하는데 필요한 각각의 입찰참가자격을 구비하여야 합니다.

- *** 공동수급체 구성원은 5개 이하로 구성, 구성원별 최소지분율은 10%이상이어야 합니다.

2. 입찰 및 낙찰방식

1) 입찰 방식 : 제한경쟁(총액)입찰

2) 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

- 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제43조 및 제43조의2, 『협상에 의한 계약체결기준(재정경제부계약예규)』에 따른 협상에 의한 계약방식 적용

3. 평가 및 협상적격자 선정 방법

1) 제안 평가방법

- 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축・운영지침(행정안전부고시)』 제18조에 따라 기술능력 평가비중 90% 도입

가. 기술평가

- ① 공무원, 산업계·학계·연구계 등의 해당분야 전문가 5명 내외로 구성된 “제안서평가위원회”를 구성하여 자체 기술평가 수행

- ※ 단, 『협상에 의한 계약체결기준(재정경제부 계약예규)』 제7조 및 제16조에 따라 정량평가항목은 계약담당자가 직접 평가를 수행함

- ②기술평가 항목 및 배점은 『소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시)』의 “기술제안서 평가항목 및 배점한도” 준용

- ※ 단, 정량적 평가항목의 경우 『조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준(조달청지침)』 제9조에 따른 평가기준을 준용함

- ③ 기술평가는 평가항목 및 배점에 의해 실시하고 총점 100점 기준으로각 평가항목에 대한 점수를 합산 및 환산하여 평가

- ④ 기술평가 점수는 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고, 나머지 점수를 평균하여 획득점수를 산출

나. 가격평가

- ① 『협상에 의한 계약체결 기준(재정경제부 계약예규)』에 따라 평가점수 산출

- ② 구체적인 평가방법은 조달청 규정에 따름

2) 우선협상적격자 선정방법

가. 우선협상적격자 선정 및 협상순서

- ① 제안 평가결과 기술평가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하고, 협상적격자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 종합평가점수의 고득점순으로 우선협상대상자를 선정

- ※ 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- ② 협상순서는 종합평가점수의 고득점 순에 의하여 우선협상적격자 결정

- 우선협상적격자와 협상결렬 시에는 차(次)순위자와 협상 실시

- 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음

- 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고입찰에 부칠 수 있음

- ③ 종합평가점수가 동점인 경우 아래 기준에 따라 협상순서를 결정

- 기술평가 점수가 높은 제안사를 선순위자로 함

- 기술평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체를 우선순위자로 함

나. 협상방법 및 기준

- ① 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을대상으로 협상 실시

- 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능

4. 유의사항

1) 본 사업은 하도급을 허용하나, 반드시 다음 사항을 준수하여야 함

① 하도급의 경우, 『소프트웨어 진흥법』 및 동법시행령, 시행규칙과 『소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)』을 적용하고 낙찰자는 반드시 딩동독의 사전승인을 받아야 하며, 재하도급은 금함

- ② 본 사업의 과업일부를 하도급 하려는 경우 『소프트웨어 진흥법』 제51조제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없음

- ③ 본 사업의 과업일부를 하도급 하려는 경우 입찰 시 “소프트웨어사업 하도급계획 적정성 확인서(별지서식 7호)”를 제출하여야 하며, 계약체결 시 “소프트웨어사업 하도급계획서(별지서식 8호)”를 제출하여야 함

④ 소프트웨어사업의 계약을 체결한 자는 하도급에 대하여 승인을 받으려는 경우 “소프트웨어사업 하도급 계약승인신청서(별지서식 9호)” 및 “하도급계약의 적정성 판단 자기평가표(별지서식 10호)”를 사전 서면으로 제출하고 딩동독의 승인을 받아야 함

- ⑤ 하도급계약의 승인을 신청하는 경우 『소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)』의 [별표3] 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우 해당 하도급계약을 승인함.

- ※ 단, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

- ⑥ 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급 하려는 경우에는 『소프트웨어 진흥법』 제51조제6항 및 동법 시행령 제48조제5항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여하여야 하며, 공동수급체를 구성하지 못할 경우 그 사유를 제시하여야 함

- ⑦ 소프트웨어사업의 계약을 체결한 자는 용역계약일반조건(재정경제부 계약예규) 제27조의2에 따라 사업의 대가를 지급받은 후 15일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 계약담당 자에게 통보하여야 함.

2) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 『협상에 의한 계약체결 기준』 제14조의 규정에 의하여 서면 통보한 협상결과와 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 및 동법시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

3) 본 사업은 『소프트웨어 진흥법』 제43조, 같은 법 시행령 제35조, 『소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과기정통부 고시)』 제5조에 따라 SW사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

- ※ “소프트웨어사업 영향평가 검토결과서[붙임3]” 첨부

5. 제안요청 설명회

- ① 별도의 제안요청 설명회는 없음

- ② 제안요청사항 문의

- - 사업담당자(Tel 042-719-4147, Fax 042-719-4049)

6. 제안서 제출 및 제안 발표

1) 제안서 제출 안내

- ① 제출 장소 및 기한 : 입찰공고문 참고

- ② 제안서 제출 방법 : 나라장터 시스템을 통한 온라인 제출

- ③ 제출서류 : 본 제안요청서 참고

2) 제안 발표 안내

- ① 본 사업은 『조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준(조달청지침)』의 제10조 및 제11조에 따라 제안발표 및 평가(온·오프라인)를 실시함

- ② 본 사업은 현재 운영 중인 노후화한 진흥원 전산 인프라 아키텍처 방안에 대한 사업적 이해도와 수행 실적 및 보유 기술 등에 대한 높은 ICT 분야의 역량이 필요로 하는 사업으로 제안발표를 실시함

- ② 제안발표회 일시 및 장소 등 세부일정은 조달청 기준을 준용하여 실시하며, 자세한 사항은 사업담당자에게 문의

- ③ 제안서 발표는 제안사의 프로젝트관리자(PM)가 직접 발표해야 하며, 동영상 등을 이용한 간접 발표는 불허, 불참 시 서면으로 평가단, 입찰자는 제안서에 프로젝트관리자(PM)를 명시하여 평가집행자가 이를 확인할 수 있도록 하여야 하며, 프로젝트관리자(PM)는 공동수급체 대표자 소속 임·직원으로서 입찰공고일 전일부터 제안서 평가일까지 계속 재직하여야 함

7. 제안서 작성요령 및 목차

1) 제안서 작성요령

가. 제안서의 효력

① 제출된 제안서의 내용은 딩동독이 요청하지 않는 한 변경불가

나. 제안서 작성 권고 및 주의사항

- ① 제안자는 제시된 “제안서 작성서식”을 참고하여 작성하도록 권고함

- ② 제안서 본문 내용은 가급적 300페이지 이내로 작성하고, 제안요약서는가급적 50페이지 이내로 요약하여 작성

- ③ 제안서는 A4 종방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

- ④ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함

- ⑤ 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에는 약어표 제공

- ⑥ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출할 수 있음

- ⑦ 제안서의 내용은 “명확한 용어를 사용하여 표현”하여야 하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

- ※ ~ 사용 가능하다, ~ 할 수 있다, ~ 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은평가 시 불가능한 것으로 간주

⑧ 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여업체의 제안관계자 이외의 인원에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며,제안서와 관련되어 딩동독이 제공한 자료 및 정보에 대해서는 외부 타 기관에 공개하지 않음

2) 제안서 목차

가. 정량적 제안서

| - No | - 항목 | - 작성방법 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 경영상태 | - 공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 각 구성사별 신용평가등급을 모두 제시해야 하며, 본 사업의 참여비율을 명시해야 함 |

나. 정성적 제안서

| - No | - 항목 |  |  | - 작성방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ⅰ. 일반현황 |  |  |  |  |
| - 1 | - 제안사 일반현황 |  |  | - 제안사의 일반현황 및 주요 연혁을 명료하게 제시 - [별지서식 5. 일반현황 및 주요연혁] 서식 활용 - 공동수급형태로 제안하는 경우 각 구성사 현황을 모두 제시하여야 하며, 각 구성사별 본 사업 참여비율 명시 - 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체 제시 |
| - Ⅱ. 전략 및 방법론 |  |  |  |  |
| - 1 | - 사업 이해도 |  |  | - 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술 |
| - 2 | - 추진전략 |  |  | - 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안) 제시 |
| - 3 | - 컨설팅 방법론 |  |  | - 사업수행 시 적용할 컨설팅 방법론, 절차 및 기법의 활용방안 제시 - 적용방법론의 경험 기술 - 적용방법론에 따른 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 제시 |
| - Ⅲ. 기술 및 기능 |  |  |  |  |
| - 1 | - 컨설팅 요구사항 |  |  | - 환경 및 현황분석, 정보화비전 및 전략 수립, 목표모델 설계, 통합이행계획 수립 방안 기술 |
| - 2 | - 제약사항 |  |  | - 요구사항 수행 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 제시 |
| - Ⅳ. 프로젝트 관리 |  |  |  |  |
| - 1 | - 관리방법론 |  |  | - 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시 - 감염병 확산 방지를 위한 방역대책을 구체적으로 제시 |
| - 2 | - 일정계획 |  |  | - 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원 등을 제시 |
| - 3 | - 작업장소 등 |  |  | - 사업 수행에 필요한 작업장소, 장비 등의 구성방안을 구체적으로 제시 - 원격지 사업장 보안요건 준수방안을 구체적으로 제시 |
| - Ⅴ. 프로젝트 지원 |  |  |  |  |
| - 1 | - 품질보증 |  |  | - 품질관리 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안 제시 - [소프트웨어 진흥법] 제21조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 유효한 인증 제시 등 사업자 품질보증 능력 기술 |
| - 2 | - 기밀보안 |  |  | - 기밀보안 체계 및 대책, 지식재산권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책 제시 |
| - Ⅵ. 기타 |  |  |  |  |
| - 1 | - 전문업체 참여 및 상호협력 |  |  | - 제안에 참여한 전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등의 기술 및 자질과 상호협력 방안 등을 제시 - 사업대상 정보시스템 관련 타 산림정보화사업 수행업체와 상호협력방안 제시 - 하도급에 참가하는 전문기업의 보유기술과 기술요구사항의 일치성, 보유기술의 실현 가능성, 입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식의 적정성 제시 - [별지서식 9호]를 제안서에 포함하여 제출 |
| - 2 | - 기타 |  |  | - 상기항목에서 제시되지 않은 기타 내용 기술 |
| - Ⅵ |  |  | - 붙임자료 및 별지서식 |  |

1. 붙임자료

- ① [붙임 1] 기술제안서 평가항목 및 배점한도

- ② [붙임 2] 진흥원 정보화사업 보안관리 지침

- ③ [붙임 3] 소프트웨어사업 영향평가 결과서(스캔 첨부)

- ④ [붙임 4] 기술적용계획표

2. 별지서식

- ① [별지서식 1호] 입찰 참가신청서

- ② [별지서식 2호] 가격 입찰서

- ③ [별지서식 3호] 입찰보증금 지급 확약서

- ④ [별지서식 4호] 청렴·규범준수 계약 이행서약서

- ⑤ [별지서식 5호] 일반현황 및 주요 연혁

- ⑥ [별지서식 6호] 참여인력 총괄표 및 참여인력 이력사항

- ⑦ [별지서식 7호] 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서(해당 시)

- ⑧ [별지서식 8호] 소프트웨어사업 하도급 계획서(해당 시)

- ⑨ [별지서식 9호] 소프트웨어사업 하도급 계약승인신청서(해당 시)

- ⑩ [별지서식 10호] 하도급 계약의 적정성 판단 자기평가표(해당 시)

[붙임 1]

기술제안서 평가항목 및 배점한도

1. 정량적 평가항목 및 배점한도

| - 평가항목 | - 평가기준 | - 배점 |
| --- | --- | --- |
| - 경영상태 | - 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가. - 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외. - 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가 - 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가(소수점 다섯째자리에서 반올림) - (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)… - 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다. - [추정가격이 고시금액 미만인 입찰의 경우 아래 조항 추가] - 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수 상의 배점한도 부여 - 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 함. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 함 | - 5 |

2. 정성적 평가항목 및 배점한도

| - 평가항목 | - 세부평가항목 | - 평가기준 | - 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 전략 및 방법론 - (25) | - 사업이해도 | - 사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지 평가 | - 8 |
|  | - 추진전략 | - 사업수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진전략을 수립하였는지 평가 | - 7 |
|  | - 적용방법론 | - 사업에 적정한 방법론의 제안 타당성 평가 - 실제 적용사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 평가 | - 5 |
|  | - 추진체계 | - 제안에 참여한 전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등의 기술 및 자질과 상호협력 방안의 적정성 - 사업대상 정보시스템 관련 타 산림정보화사업 수행업체와 상호협력방안의 적정성 - 사업수행조직 구성 및 업무분장의 적정성 | - 5 |
| - 기술 - 및 기능 - (25) | - 환경 및 - 현황분석 | - 경영환경 분석, 법령·제도 분석, 정보기술 환경 분석 방안이 제안요청서 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 - 업무현황 분석, 정보기술 현황 분석, 선진사례 벤치마킹 및 차이분석을 통한 이슈통합 및 개선과제 도출 방안이 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 | - 8 |
|  | - 계획 수립 | - 환경 및 현황분석 결과에 따른 정보화 비전 및 전략 수립, 업무프로세스, 정보시스템 구조, 데이터 구조, 기술 및 보안구조 등 목표모델 설계 방안이 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 | - 7 |
|  | - 타당성 - 분석 | - 도출할 목표모델에 대한 통합이행계획 수립, 총사업비 산출, 효과분석 방안이 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 | - 5 |
|  | - 제약사항 | - 요구사항 수행 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 제시하였는지 평가 | - 5 |
| - 품질 - (10) | - 품질 - 요구사항 | - 현황분석단계부터 개선모델 수립 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는지 평가 - 각 단계마다 품질 요구사항을 점검하는 별도의 전문 인력이 투입되는지 평가 | - 10 |
| - 프로젝트 관리 - (10) | - 관리 - 방법론 | - 사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가 - 문제발생 시 보고체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가 - 감염병 확산 방지를 위한 방역대책을 구체적으로 제시하였는지 평가 | - 5 |
|  | - 일정계획 | - 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가 | - 3 |
|  | - 작업장소 등 | - 사업 수행에 필요한 작업장소, 장비 등의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가 - 작업장소 등의 구성에 라이선스 등의 문제가 없는지 여부 평가 | - 2 |
| - 프로젝트 지원 - (10) | - 품질보증 | - 제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 ｢소프트웨어 진흥법｣제21조의 소프트웨어프로세스 품질인증 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지 확인하고 평가 | - 5 |
|  | - 기밀보안 | - 사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가 | - 5 |
| - 하도급 계획 - 적정성 - (5) | - 하도급계획적정성 | - 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서 상의 하도급에 참가하는 자의 전체 하도급 금액 비율(100분의 50미만), 재하도급 여부, 개별 하도급 금액 비율(100분의 10이하) 등을 고려하여 ｢소프트웨어 진흥법｣에 따라 적정하게 계획하였는지 평가 - 다만, 하도급을 하지 않는 경우 최고등급 부여 | - 5 |

- [붙임 2]

- 정보화사업 수행업체 보안 준수사항

- 제1조(정보누출 등 금지) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

- 1. [별표 1]에 명시된 ‘누출금지정보’를 누출하는 행위

- 2. [별표 3]에 명시된 ‘계약 상대자 보안 규정 위반 처리기준’의 금지행위

- 제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 ‘누출금지정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.

- ② 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 ‘누출금지정보’를 누출한 경우 「국가계약법」시행령 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민․형사상 책임을 진다.

- 제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

- 제4조(취약점 점검) 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

- 제5조(하도급 계약시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결할 경우에는 본 사업계약 수준의 정보보안 특수계약조건을 하도급계약서에 포함하여야 한다.

- 제6조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 보안교육을 주기적으로 실시하여야 한다.

- 제7조(물리적 보안) 사업자는 프로젝트 사업단 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.

- 제8조(시스템 보안) 사업자는 공동으로 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 보안 책임자가 계정 및 권한을 관리하여야 한다.

- 제9조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 업무망과 사업장의 인터넷망은물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 한다.

- 제10조(보안점검) 사업자는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록․관리하여야 하며 발주기관 및 상위 행정기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

- 제11조(반출․입 통제) 사업자는 용역사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등의 반출․입 통제를 실시하고 반출․입되는 문서명, 물품, 일자, 목적 등을 포함하여 관리대장에 기록․관리하여야 한다.

- 제12조(개인정보보호) ①개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 및 물리적 안전조치를 취하여야 한다.

- ② 사업자는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

- ③사업자는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 즉시 파기하거나 발주기관에 반납하여야 한다.

- ④ 발주기관은 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육할 수 있다.

- 제13조(비인가행위 금지 및 조치)①사업자는 정보통신망 또는 정보시스템에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비인가 프로그램을 설치해서는 안된다.

- ②사업자는 ①항에 악용될 수 있는 정보통신망 또는 정보시스템의 약점을 고의로 생성 또는 방치하는 행위를 해서는 안된다.

- ③사업자는 계약기간(하자 보증기간을 포함한다) 내에 발생한 보안 약점 등에 대해서 개선 조치하여야 한다.

- (별표 1) 누출금지 대상 정보

- (별표 2) 보안 위약금 부과 기준

- (별표 3) "계약 상대자" 보안 규정 위반 처리기준

- (별표 4-1) 착수단계 보안서약서(대표자용)

- (별표 4-2) 착수단계 보안서약서(참여인력용)

- (별표 4-3) 완료단계 보안확약서(대표자용)

- (별표 4-4) 완료단계 보안확약서(참여인력용)

- [별표 1] 누출금지정보 목록

- 누출금지정보 목록

| - 번호 | - 누출금지정보 | - 비고 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 진흥원 소유의 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황 |  |
| - 2 | - 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 |  |
| - 3 | - 개별사용자의 계정․비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 |  |
| - 4 | - 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석․평가 결과물 |  |
| - 5 | - 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드 - (외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) |  |
| - 6 | - 암호자재 및 정보보호시스템 도입․운용 현황 |  |
| - 7 | - 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보 |  |
| - 8 | - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 진흥원 내부 문서 |  |
| - 9 | - 「개인정보 보호법」제2조제1호에 따른 개인정보 |  |
| - 10 | - 「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 동 규정 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비 |  |
| - 11 | - 그 밖에 진흥원에서 공개가 불가하다고 판단한 자료 |  |

- ※ 근거 :「국가 사이버보안 기본지침」제13조제2항

[별표 2] 보안위약금 부과기준

보안 위약금 부과 기준

위반 수준별로 A～D 등급으로 차등 부과

| - 구분 | - 위반수준 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - A급 | - B급 | - C급 | - D급 |
| - 위반 회수 | - 심각 1건 | - 중대 1건 | - 보통 2건 이상 | - 경미 3건 이상 |
| - 위약금 - 비중 | - 부정당업자 등록 | - 총사업비의 5% | - 총사업비의 2.5% | - 총사업비의 0.25% |

- ※ 위규 수준은 [별표 3] 참고

-  보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감되지 않도록 부과

- ※ 보안사고는 1회 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

-  사업 완료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3] 사업자 보안위규 처리 기준

사업자 보안위규 처리 기준

| - 구 분 | - 위규사항 | - 처리기준 |
| --- | --- | --- |
| - 심 각 | - 1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출 시도 - 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 - 나. 개인정보ㆍ신상정보 목록 유출 - 다. 비공개 항공사진ㆍ공간정보 등 비공개 정보 유출 - 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 - 가. 관련 시스템에 대한 무단 해킹 및 해킹시도 - 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 - 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포 | - ◦ 사업 참여 제한 - (부정당업자 등록) - ◦ 위반자 및 직속 감독자 등 중징계 - ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - ◦ 위반자 대상 특별 보안교육 실시 |
| - 중 대 | - 1. 비공개 정보 관리 소홀 - 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 - 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 다. 개인정보ㆍ신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 - 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 - 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 - 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 - 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 - 다. 통제구역 내 장비ㆍ시설 등 무단 사진촬영 - 3. 전산정보 보호대책 부실 - 가. 업무망 인터넷망 혼용 사용, 보안 USB 사용규정 위반 - 나. 웹하드ㆍP2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수ㆍ발신 - 다. 개발ㆍ유지관리 시 원격작업 사용 - 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 - 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 - 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결사용 - 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 - 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법 접근 시도 등) | - ◦ 위반자 및 직속 감독자 등 중징계 - ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - ◦ 위반자 대상 특별 보안교육 실시 |
| - 보 통 | - 1. 기관 제공 중요 정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 - 가. 주요 현안ㆍ보고 자료를 책상 위 등에 방치 - 나. 정책ㆍ현안 자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 2. 사무실 보안관리 부실 - 가. 캐비닛ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 - 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 - 3. 보호구역 관리 소홀 - 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 - 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 - 4. 전산정보 보호대책 부실 - 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 - 나. 네이트온, 카톡, 밴드, 텔레그램 등 비인가 메신저 무단 사용 - 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 - 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순 숫자 부여 - 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 - 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 | - ◦ 위반자 및 직속 감독자 등 중징계 - ◦ 위반자 및 직속 감독자사유서/경위서 징구 - ◦ 위반자 대상 특별 보안교육 실시 |
| - 경 미 | - 1. 업무 관련서류 관리 소홀 - 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 - 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 - 2. 근무자 근무상태 불량 - 가. 각종 보안장비 운용 미숙 - 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 - 3. 전산정보 보호대책 부실 - 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 - 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 | - ◦ 위반자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 - ◦ 위반자 사유서/경위서 징구 |

[별표 4-1] 착수단계 보안서약서(대표자용)

- 보 안 서 약 서(대표자)

- 용 역 명 :

________________는 상기 용역(사업)을 수행함에 있어 딩동독 정보보안 기본지침 등을 준수하고, 이에 따른 과업지시서 상의 보안사항을 어김없이 이행함은 물론 업무상 취득한 사실을 용역 완료 후에도 누설치 않을 것입니다.

- 만일 위 사항을 위반하였을 때에는 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

- 또한 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담함을 서약합니다.

- 20 년 월 일.

- 주 소 :

- 상 호 :

- 대 표 이 사 : (인)

- [핵심인력]

| - 담당업무 | - 이름 | - 직위 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

- ※ 핵심인력 보안서약서 별첨

딩동독장 귀하

[별표 4-2] 착수단계 보안서약서(핵심인력)

- 보 안 서 약 서(핵심인력)

본인은 을 이행함에 있어 딩동독의 비밀 및 사업 수행에 관한 내용을 보호하기 위하여 아래사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 1. 사업기간 동안 귀기관의 비밀 및 사업 수행에 관한 내용을 유지하고, 대외는 물론 내부 직원이라고 하여도 본 사업을 이행하는데 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않을 것을 서약합니다.

- 2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀 기관에 의하여 적법하여 공개된 경우라고 하여도 공개된 범위 이외 또는 미공개 부문에 대해서는 상기 1번 조문과 같은 비밀유지 의무를 준수할 것을 서약합니다.

- 3. 본 사업이 종료된 경우 또는 진행기간 중에 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 본인이 보유하고 있는 사업 수행과 관련된 일체의 자료를 귀 기관에 반납·삭제 하겠습니다.

- 4. 본 사업을 수행하는데 귀 기관의 보안업무 규정 및 아래의 의무 사항에 대하여 준수할 것을 서약합니다.

- 4.1. 인가되지 않은 일체의 모든 네트워크 접근을 금지

- 4.2. 인가받지 않은 일체의 장소에 물리적 출입을 금지

- 4.3. 허가되지 않은 휴대인터넷, 유(무)선 통신장비의 반입, 사용금지

- 4.4. 허가되지 않은 저장장치 및 이동 저장장치의 보유, 사용금지

- 4.5. 필요시 진흥원에서 제공하는 보안교육 참석

- 5. 본인은 상기 서약 내용을 위반하여 손해가 발생될 시에는 「국가보안법」 제4조제1항 제2호 및 제5호,「형법」제 127조에 의거하여 금전적 손해배상 및 민·형사상의 법적 조치도 감수할 것을 서약합니다.

- 년 월 일

- 성 명 : (서명)

딩동독장 귀하

[별표 4-3] 완료단계 보안확약서(대표자용)

- 보 안 확 약 서

- ❍ 용 역 명 :

- ❍ 수행기간 :

- ❍ 수행업체 :

- 본 사는 위와 같이 용역사업을 완료하면서 용역수행과 관련된 일체의 자료를 반납하고 복사본 등 용역관련 자료를 보유하지 않으며, 수행원에게 보안교육을 실시하였습니다. 또한, 취득 및 생성한 모든 정보를 누설하지 않고, 보안관련 사고가 발생하였을 경우 그로인해 발생하는 모든 배상책임을 감수하며「국가계약법」등 관련법령에 따라 처벌을 받을 것을 확약합니다.

- 년 월 일

- 주 소 :

- 상 호 :

- 대 표 이 사 : (인)

딩동독장 귀하

[별표 4-4] 완료단계 보안확약서(핵심인력)

- 보 안 확 약 서(핵심인력)

- ❍ 용 역 명 :

- ❍ 수행기간 :

- ❍ 수행업체 :

- 본 사는 위와 같이 용역사업을 완료하면서 용역수행과 관련된 일체의 자료를 반납하고 복사본 등 용역관련 자료를 보유하지 않으며, 수행원에게 보안교육을 실시하였습니다. 또한, 취득 및 생성한 모든 정보를 누설하지 않고, 보안관련 사고가 발생하였을 경우 그로인해 발생하는 모든 배상책임을 감수하며「국가계약법 등 관련법령에 따라 처벌을 받을 것을 확약합니다.

- 년 월 일

- 주 소 :

- 상 호 :

- 대 표 이 사 : (인)

딩동독장 귀하

[붙임 3]

| - 소프트웨어사업 영향평가 결과서 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. 기본정보 | - 사업명 | - 2026년 정보보안 관리강화 컨설팅 |  |  |  |  |
|  | - 영향평가단계 | - □ 예산편성 - □ 그 외 필요시 |  | - ☑ 사업발주 - □ 재평가 |  |  |
|  | - 주요 내용 |  |  |  |  |  |
|  | - 사업기간 - (또는 개발기간) | - 2026년 6월 ~ 2026년 12월 |  |  |  |  |
|  | - 구분 | - ① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ③ 민간투자형 소프트웨어 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업 |  |  |  | - ☑ |
|  |  | - ⑤ 데이터베이스 구축 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ⑦ 그 외 소프트웨어 사업 |  |  |  | - □ |
|  |  | - ※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요 |  |  |  |  |
| - 2. 운영계획 | - 운영기관 | - ☑ 단일 기관 - □ 다수 기관 (예상 : 개 기관) |  |  |  |  |
|  | - 사용자 - (복수선택가능) | - 구분 |  |  | - 예상 사용자수 |  |
|  |  | - ☑ 내부 직원 |  |  | - 500명 |  |
|  |  | - □ 타 기관 직원 |  |  | - 명 |  |
|  |  | - □ 일반 국민 또는 기업 |  |  | - 명 |  |
| - 3. 민간 - 소프트웨어 - 시장침해 - 가능성 | - 주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 - □있음 ☑없음 |  |  |  |  |  |
|  | - ※「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요 |  |  |  |  |  |
|  | - 주요 기능 |  | - 동일·유사한 민간 소프트웨어 |  |  |  |
|  | - o |  |  |  |  |  |
|  | - o |  |  |  |  |  |
|  | - · - · |  | - · - · |  |  |  |
| - 4. 사업의 - 필요성·공공성 - 검토 - (복수선택 - 가능) | - □ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 : ) - □ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수 - □ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* - * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 - (기여 방안 : ) - □ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 - (부적합 사유 : ) |  |  |  |  |  |
| - 5. 종합의견 | - ☑ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음 |  |  |  |  |  |
|  | - □ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 - (추진 방안 : ) |  |  |  |  |  |
| - 2026 년 4 월 일 기관명 : 딩동독 (직인) |  |  |  |  |  |  |
| - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |

- [붙임 4]

- ■ 기술적용계획표, □ 기술적용결과표

| - 사업명 | - 2026년 정보보안 관리강화 컨설팅 |
| --- | --- |
| - 작성일 | - 2026년 04월 |

- □ 법률 및 고시

| - 구분 | - 항 목 |
| --- | --- |
| - 법률 및 고시 |  |
| - 법률 | - ｏ 지능정보화기본법 - ｏ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 - ｏ 개인정보 보호법 - ｏ 소프트웨어 진흥법 - ｏ 인터넷주소자원에 관한 법률 - ｏ 전자서명법 - ｏ 전자정부법 - ｏ 국가정보원법 - ｏ 정보통신기반 보호법 - ｏ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 - ｏ 통신비밀보호법 - ｏ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 - ｏ 하도급거래 공정화에 관한 법률 - ｏ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 - ｏ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 |
| - 고시 등 | - ｏ 보안업무규정(대통령령) - ｏ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) - ｏ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) - ｏ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) - ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) - ｏ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) - ｏ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) - ｏ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) - ｏ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) - ｏ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) - ｏ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) - ｏ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) - ｏ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) - ｏ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) - ｏ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) - ｏ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) - ｏ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) - ｏ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 소프트웨어 품질성능 평가시험에 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 용역계약일반조건(재정경제부계약예규) - ｏ 협상에 의한 계약체결기준(재정경제부계약예규) - ｏ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(재정경제부계약예규) - ｏ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) - ｏ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) - ｏ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) - ｏ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) - ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) - ｏ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) - ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) - ｏ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) - ｏ 국가사이버보안기본지침(국가정보원) - ｏ 국가사이버안전관리규정(대통령령) - ｏ 사이버안보 업무규정(훈령) |

- □ 서비스 접근 및 전달 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 관련규정 | - ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 - ｏ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침 |  |  |  | - ○ |  |
| - 외부 접근 장치 | - ｏ 웹브라우저 관련 |  |  |  |  |  |
|  | - - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - XHTML 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - XML 1.0, XSL 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ECMAScript 3rd |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일 관련 |  |  |  |  |  |
|  | - - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307) |  |  |  | - ○ |  |
| - 서비스 요구사항 | - 서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3 |  |  |  | - ○ |  |
| - 서비스 전달 - 프로토콜 | - IPv4 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - IPv6 |  |  |  | - ○ |  |

- □ 인터페이스 및 통합 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 서비스 통합 | - ｏ 웹 서비스 |  |  |  |  |  |
|  | - - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - UDDI v3 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - RESTful |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 비즈니스 프로세스 관리 |  |  |  |  |  |
|  | - - UML 2.0/BPMN 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0 |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터 공유 | - ｏ 데이터 형식 : XML 1.0 |  |  |  | - ○ |  |
| - 인터페이스 | - ｏ 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0 |  |  |  | - ○ |  |

- □ 플랫폼 및 기반구조 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 네트워크 | - ｏ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 부가통신: VoIP |  |  |  |  |  |
|  | - - H.323 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - SIP |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Megaco(H.248) |  |  |  | - ○ |  |
| - 운영체제 및 - 기반 환경 | - ｏ 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : |  |  |  |  |  |
|  | - - POSIX.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - UNIX |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Windows Server |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Linux |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일용 운영 체계 및 기반환경 |  |  |  |  |  |
|  | - - android |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - IOS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Windows Phone |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터베이스 | - ｏ DBMS |  |  |  |  |  |
|  | - - RDBMS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ORDBMS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - OODBMS |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - MMDBMS |  |  |  | - ○ |  |
| - 시스템 관리 | - ｏ ITIL v3 / ISO20000 |  |  |  | - ○ |  |
| - 소프트웨어 공학 | - ｏ 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크 |  |  |  | - ○ |  |

- □ 요소기술 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터는 공공데이터(법 제2조제2호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 공공데이터법상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리·설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 관련규정 | - ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 - ｏ 공공데이터 관리지침 - ｏ 공공데이터 제공·관리 매뉴얼 |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터 표현 | - ｏ 정적표현 : HTML 4.01 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 동적표현 |  |  |  |  |  |
|  | - - JSP 2.1 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - ASP.net |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - PHP |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 기타 ( ) |  |  |  | - ○ |  |
| - 프로그래밍 | - ｏ 프로그래밍 |  |  |  |  |  |
|  | - - C |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - C++ |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - Java |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - C# |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 기타 ( ) |  |  |  | - ○ |  |
| - 데이터 교환 | - ｏ 교환프로토콜: |  |  |  |  |  |
|  | - - XMI 2.0 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - SOAP 1.2 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 문자셋 |  |  |  |  |  |
|  | - - EUC-KR |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용) |  |  |  | - ○ |  |

- □ 보안 분야

| - 구 분 | - 항 목 | - 적용계획/결과 |  |  |  | - 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 적용 | - 부분적용 | - 미 - 적용 | - 해당없음 |  |
| - 기본 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선조치 하여야 한다. |  |  |  |  | - ○ |  |
| - 세부 기술 지침 |  |  |  |  |  |  |
| - 관련 - 규정 | - ｏ 전자정부법 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 국가사이버보안기본지침(국가정보원) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건 (조달청 지침) |  |  |  | - ○ |  |
| - 제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수 | - ｏ 국정원 검증필 암호모듈 탑재ㆍ사용 대상 (암호가 주기능인 정보보호제품) |  |  |  |  |  |
|  | - - PKI제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 디스크ㆍ파일 암호화 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 문서 암호화 제품(DRM)등(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 메일 암호화 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 구간 암호화 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 하드웨어 보안 토큰 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 상기제품(8종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) |  |  |  |  |  |
|  | - - (네트워크)침입차단 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - (네트워크)침입방지(침입탐지 포함) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 통합보안관리(통합로그관리 포함) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 웹 응용프로그램 침입차단 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - DDos 대응(성능평가로 도입 가능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 인터넷 전화 보안 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 무선침입방지 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 무선랜 인증 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 접근통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 패치관리 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 스팸메일 차단 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 서버 접근통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - DB접근 통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 스마트카드 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 스마트폰 보안관리 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 보안기능 확인서 필수제품 유형군 |  |  |  |  |  |
|  | - - 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 망간 자료전송 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 자료유출방지 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 네트워크 장비(L3 스위치 이상) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 가상화관리제품 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 모바일 서비스(앱·웹) 등○ |  |  |  |  |  |
|  | - - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 민간 클라우드 활용 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 국가·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인 |  |  |  | - ○ |  |
| - 백도어 방지 기술적 확인 사항 | - ｏ 보안기능 준수 |  |  |  |  |  |
|  | - - 식별 및 인증 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 암호지원 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 정보 흐름 통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 보안 관리 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 자체 시험 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 접근 통제 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 전송데이터 보호 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 감사 기록 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 기타 제품별 특화기능 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - ｏ 보안기능 확인 및 취약점 제거 |  |  |  |  |  |
|  | - - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공 |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능) |  |  |  | - ○ |  |
|  | - - 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공 |  |  |  | - ○ |  |

- ※ 최신 기준은 ‘국가정보원ㆍ국가사이버안보센터’ 홈페이지 참조

- [별지서식 1]

| - 입찰참가 신청서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 신청인 | - 상호또는법인명칭 |  |  | - 법인등록번호 |  |
|  | - 주 소 |  |  | - 전 화 번 호 |  |
|  | - 대 표 자 |  |  | - 생 년 월 일 |  |
| - 입찰 - 건명 |  |  |  |  |  |
| - 입찰 - 보증금 |  |  |  |  |  |
| - 대 사 - 리 용 - 인 인 - ․ 감 | - 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 - 자에게 위임합니다. - ․성명 : (인) - ․생년월일 : |  | - 본 입찰에 사용할 인감을 다음과같이 신고합니다. - 사용인감 : (인) |  |  |
| - 본인은 귀 원에서 공고한 입찰에 참가하고자 귀 원에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. - 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1부 - 2. 법인인감증명서 1부 - 3. 기타 공고로써 정한 서류 - 2026년 월 일 - 신청인 (인감증명서상 인감날인) 딩동독장 귀하 |  |  |  |  |  |

- [별지서식 2]

| - 가격입찰서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 입 - 찰 - 내 - 용 | - 입찰명 |  |  |  |
|  | - 금 액 | - 금 원(￦ :부가세포함) |  |  |
|  | - 계약기간 | - 계약체결일로부터 2026년 12월 15일까지 |  |  |
| - 입 - 찰 - 자 | - 상호또는법인명칭 |  | - 법인등록번호 |  |
|  | - 주 소 |  | - 전 화 번 호 |  |
|  | - 대 표 자 |  | - 생 년 월 일 |  |
| - 본인은 귀 원에서 정한 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 원에 의하여 수락되면 귀 원의 계약조건에 따라 위의 입찰 금액으로 계약기간동안 계약상의 의무를 이행 할 것을 확약하며 이 입찰서를 제출합니다. - 붙임 가격산출내역서 1부. - 2026년 월 일 - 입찰자 (인) 딩동독장 귀하 |  |  |  |  |

- [별지서식 3]

- 입찰보증금 지급확약서

- ▲ 입찰에 부하는 사항

| - 공고번호 | - 용역명 | - 입찰일시 |
| --- | --- | --- |

- ▲ 입찰보증금 해당 금액

- o 금 원 (₩ )

- 본인이 위 입찰에 참가함에 있어, 국가계약법 시행령 제37조제3항 제1호에서 5호와 6호 규정에 의거 귀 기관에서 다음과 같이 규정한 각호 중 어느 하나에 해당하는 자로서

- ① 최근 3년 이내 조달본부와 계약실적이 있는 자 - ② 최근 3년간 국가 또는 지방자치단체로부터 부정당업자로 제재를 받지 아니한 자 - ③ 최근 3년간 입찰에 참가 낙찰 후, 계약체결을 기피한 사실이 없는 자

- 입찰보증금 납부 면제 대상에 해당하므로 이에 지급확약서를 작성 제출하며, 낙찰자로 선정된 후 정당한 이유 없이 소정의 기일내 계약을 체결하지 아니하여, 입찰보증금을 국고에 귀속하여야 할 사유가 발생할 경우에는 귀 원의 요청에 따라 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조[입찰보증금의 국고 귀속]의 규정에 따라 위에서 명기한 입찰보증금 해당금액을 지체없이 귀 원에 현금으로 납입하겠으며, 기타 입찰보증금의 국고귀속 사유로 인한 여하한 조치에 대하여도 귀 원의 결정 또는 요구에 따를 것을 확약합니다.

- 2026년 월 일

- 상 호 :

- 대 표 자 : 󰄫

- 생 년 월 일 :

- 붙임 : 인감증명원 및 사용인감계

딩동독장 귀하

- [별지서식 4]

- 업체용

- 청렴·규범준수 계약 이행서약서

당사는 “부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정”이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 딩동독(이하 ‘진흥원’이라 한다)이 실시하는 청렴·규범준수 계약제의 시행 취지에 적극동참하여, 진흥원에서 발주하는 ‘입찰명’과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 지켜 이행할 것을 서약합니다.

- 1. 입찰가격의 사전 협의, 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

- 2. 입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

- 3. 당사 임․직원이 관계직원에게 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

- 4. 본 건 입찰·계약체결·계약이행·준공 관련 진흥원이 요구하는 경우 자료 제출, 서류열람, 현장 확인 등의 활동에 적극 협조하겠습니다.

- 5. 본 건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하수급인으로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

- 6. 본 건 관련「공정거래법」,「청탁금지법」,「국가계약법」 및 그 시행령 등 관련 법규를 철저히 준수하겠습니다.

- 7. 당사는 사내 윤리·준법 규정을 정비하고, 임직원 대상 청렴·준법 교육을 정기적으로 실시하여 규범준수 문화 정착에 노력하겠습니다.

- 위 청렴·규범준수 계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한 또는 계약해지 등 진흥원의 조치와 관련하여 당사가 진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

- 20 . . .

- 서 약 자

- 업 체 명 :

- 대 표 자 : (인)

딩동독장 귀하

- [별지서식 5]

- 일반현황 및 주요연혁

| - 회 사 명 |  | - 대 표 자 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 사 업 분 야 |  |  |  |
| - 주 소 |  |  |  |
| - 전 화 번 호 |  |  |  |
| - 회 사 설 립 년 도 | - 년 월 |  |  |
| - 해당부문 종사기간 | - 년 월 ～ 년 월 ( 년 개월) |  |  |
| - 주요연혁 |  |  |  |

- [별지서식 6]

- 참여인력 총괄표

| - 구분 | - 담당 업무(직위) | - 성명(연령) | - 주요경력(기간) | - 자격사항 | - 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ※ 동 사업에 직접 투입되는 자에 대하여 기재

- ※ 연령 및 근무경력은 제안일 현재를 기준으로 년까지 기재

- 참여인력 이력사항

| - 성 명 |  |  | - 소 속 |  |  | - 직 책 |  |  | - 연 령 |  | - 만 세 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 학 력 | - 대학교 전공 |  |  |  |  | - 해당분야 근무경력 |  |  | - 년 개월 |  |  |
|  | - 대학원 전공 |  |  |  |  | - 자 격 증 |  |  |  |  |  |
| - 본 사업 참여임무 |  |  |  |  |  | - 기술자격 |  |  | - 자격증 급 |  |  |
| - 상주/비상주 구분 |  |  | - □ 상 주 |  |  | - 목표투입공수 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - □ 비상주 |  |  | - 참여율(%) |  |  | - % |  |  |
| - 경 력 사 항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사 업 명 |  | - 참 여 기 간 - (년월～년월) |  |  | - 담 당 업 무 |  | - 발 주 처 |  |  | - 비 고 |  |

- ※ “파견근로자보호 등에 관한 법률”등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함 (예시) 업체명 (원소속사명)

- ※ 경력사항은 “해당분야 근무경력”에 기재한 내용을 파악할 수 있도록 기술하여야 함

- ※ 기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

- ※ 소속 회사에 대한 재직증명서를 붙임으로 첨부

- [별지서식 7]

| - ■ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침 [별지 제4호서식] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서 - (앞쪽) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사업명 |  |  |  |  |  |  | - 사업기간 | - 개월 |  |  |
| - 입찰자 - (공동수급체 대표) | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |
|  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |
| - □ 하도급 예정 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 입찰자 | - 하수급인상호 |  |  |  | - 하도급 계약명 |  |  |  | - 하도급 금액 비율 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - % |  |
| - 합 계 |  |  |  |  |  |  |  |  | - % |  |
| - 1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율 - 수식입니다.하도급`금액`비율`=` {하도급`예정액} over {(입찰금액`-`물품구매`예정액*)`} ` TIMES `100 - * 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액 - - 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: _________________________________________________ - 2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유 : ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - □ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1) 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: ( ○ ), ( × ) - 2) 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - □ 표준하도급계약서 사용 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1)「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용 - - 표준계약서 활용 여부: ( ○ ), ( × ) - - 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: ______________________________________________ - 2)「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용 - - 표준하도급계약서 활용 여부: ( ○ ), ( × ) - - 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제20조에 따라 하도급 시 발주기관으로부터 사전승인을 받아 하도급 계약을 체결하고 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 공동수급체 대 표 상 호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 대표자 |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |  |  |  |
| - 발주기관의 장 |  | - 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (뒤쪽) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ※ 유의사항 - - 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다.단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며 이 경우 예외사유를 기재합니다. - -「소프트웨어 진흥법」제51조제3항에 따라 재하도급은 금지됩니다. 단, 동 조 제3항 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 입찰자란에 재하도급 하는 하수급인의 상호를 명시하고, 예외사유를 기재합니다. - - 국가기관등의 장이「소프트웨어 진흥법」제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 100분의 10을 초과하는 경우에 대하여 입찰 시 공동수급체 구성원으로 참여를 요구한 경우 입찰자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |

- [별지서식 8]

| - ■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제7호서식] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 소프트웨어사업 하도급 계획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사업명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 계약금액(C) |  |  |  |  | - 원 |  |  | - 사업기간 |  |  | - 년 월 일 ∼ 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |
| - 수급인 - (공동수급체 대표) |  |  |  |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |
| - 하도급 예정 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 번호 | - 수급인 |  | - 하수급인 - 상호 |  | - 하도급 계약명 |  |  |  | - 하도급 계약기간 |  |  |  | - 하도급 - 예정액(A) |  |  | - 계약금액 대비 하도급예정액 비율 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - . . . ∼ . . . |  |  |  | - 원 |  |  | - % |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - . . . ∼ . . . |  |  |  | - 원 |  |  | - % |  |
| - 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  | - . . . ∼ . . . |  |  |  | - 원 |  |  | - % |  |
| - 직접 물품 구매 예정 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 번호 | - 구분 - (HWㆍ설비ㆍ상용SW) |  |  | - 물품명 |  |  | - 제조사 - (개발사) |  |  | - 수량 |  |  |  |  | - 구매시기 | - 물품 구매 예정액(B) |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 원 |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 원 |  |
| - 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 원 |  |
| - - 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - -물품의 설치 및 유지ㆍ관리,「소프트웨어 진흥법」시행령 제48조제1항 각 호의 신기술 또는 전문기술등을 하도급에 포함하여 작성 - - 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함 - - 하도급 예정액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____________________ - - 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) + 수급인 자체 수행액 - - 계약금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액(A)/(계약금액(C)-물품구매 예정액(B)) X 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제19조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. - 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 공동수급체 구성원 상 호 - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |
| - 공동수급체 구성원 상 호 - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |
| - 발주기관의 장 |  |  |  |  |  | - 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 제출서류 |  | - - 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - - 물품 공급확약서 각 1부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ※ 유의사항 - -수급인의 계약 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - - 수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- [별지서식 9]

| - ■ 소프트웨어 진흥법 시행규칙 [별지 제21호서식] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 소프트웨어사업 |  |  |  |  | - [ ] 하도급 |  |  |  |  | - 계약 승인신청서 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - [ ] 재하도급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ※ 소프트웨어산업정보종합관리체계(www.swit.or.kr)에서도 신청할 수 있습니다. - ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (앞쪽) |  |  |
| - 접수번호 |  |  |  | - 접수일자 |  |  |  |  |  |  |  | - 처리기간 | - 10일 |  |  |  |  |  |
| - 하도급 - 거 래 - 계 약 - 당사자 |  | - 수급인 - (공동수급체 구성원) |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 하수급인 |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 재하수급인 |  | - 상호 |  |  |  |  |  |  | - 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | - 소재지 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사업 - 내용 |  | - 계약명 |  |  |  |  |  |  | - 계약번호 |  |  |  |  | - 계약금액(A) |  |  |  |  |
|  |  | - 계약일 |  | - 년 월 일 |  |  |  |  | - 계약기간 |  |  | - . . .부터 . . .까지 |  |  |  |  |  |  |
| - 하도급 - 내용 |  | - 계약명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 하도급액(B) |  | - ([비율 B/A]%) |  |  |  |  |
|  |  | - 계약 예정일 |  | - 년 월 일 |  |  |  |  | - 계약기간 |  |  | - . . .부터 . . .까지 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 하도급 내역 - 및 사유 |  | - ( ※ 필요한 경우 별지 사용 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 재하도급 - 내용 |  | - 계약명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 재하도급액(C) |  |  | - ([비율 C/B] %) |  |  |  |
|  |  | - 계약예정일 |  | - 년 월 일 |  |  |  |  | - 계약기간 |  |  | - . . .부터 . . .까지 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 재하도급 내역 및 사유 |  | - ( ※ 필요한 경우 별지 사용 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 신청인 |  |  |  |  |  |  | - (서명 또는 인) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 발주기관의 장 |  |  |  | - 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 첨부서류 | - 1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 - 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부 - 3. 하도급계약 적정성 판단 자기평가표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 수수료 - 없 음 |  |
| - 210mm×297mm(백상지 80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- [별지서식 10]

| - ■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제8호서식] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 하도급계약의 적정성 판단 자기평가표(제20조제1항관련) |  |  |  |  |  |
| - 1. 계약 내용 |  |  |  |  |  |
| - 수급인 관련 사항 |  |  | - 하수급인 관련 사항 |  |  |
| - 사 업 명 |  |  | - 하 도 급 - 사 업 명 |  |  |
| - 수 급 인 | - (전화) |  | - 하수급인 |  | - (전화) |
| - 하도급 - 예정액(A) | - 원 |  | - 하도급 - 계약금액(B) |  | - 원 |
| - 계약기간 |  |  | - 하 도 급 - 기 간 |  |  |
| - 하자담보 책임기간 |  |  | - 하자담보 - 책임기간 |  |  |
| - 국가기관 - 등과의 낙찰방식, - 낙찰률 | - 방식, % |  | - 부분 - 하도급률 - (B/A) |  | - % |
| - ※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B)/하도급예정액(A)) X 100 |  |  |  |  |  |
| - 2. 자기평가결과 |  |  |  |  |  |
| - 판 단 항 목 |  |  | - 자체 평가 점수 | - 사유 |  |
| - 1. (재)하수급인의 자격(부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부) |  |  |  |  |  |
| - 2. (재)하수급인의 사업수행능력 | - 가. 사업수행실적 | - ① |  |  |  |
|  | - 나. 고용안정 및 적법근로 | - ② |  |  |  |
|  | - 소 계 |  |  |  |  |
| - 3. (재)하도급 - 계약 - 방식 | - 가. 하도급대금 지급방식의 적정성 | - ① |  |  |  |
|  | - 나. 하도급 금액의 적정성 | - ② |  |  |  |
|  | - 소 계 |  |  |  |  |
| - 4. 기타 | - 가점 | - ① |  | - (가점사유) |  |
|  |  | - ② |  | - (가점사유) |  |
|  |  | - ③ |  | - (가점사유) |  |
|  | - 소 계 |  |  |  |  |
| - 합 계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 210mm×297mm(백상지 80g/㎡) |  |  |